Протокол

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проектов Правил благоустройства территории Ромодановского сельского поселения и муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и  осуществления контроля за реализацией программ

«28» февраля 2018 г.     14-00 ч.                                                 п. Ромоданово

Место проведения заседания: Актовый  зал администрации Ромодановского сельского поселения.

Заседание общественной комиссии открывает и ведет председатель общественной комиссии, Глава Ромодановского сельского поселения – Колмакова Татьяна Викторовна.

На заседании комиссии присутствуют:

| Кузнецова Елена Викторовна | председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ромодановского сельского поселения, заместитель председателя общественной комиссии; |
| --- | --- |
| Борисова Наталья Александровна | ведущий специалист по ведению АИС администрации Ромодановского сельского поселения, секретарь общественной комиссии; |
| Панкратов Григорий Михайлович | начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ромодановского муниципального района; |
| Столберов Александр Николаевич | депутат Совета депутатов Ромодановского сельского поселения; |
| Галыгина Елена Николаевна | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Ромодановского сельского поселения»; |
| Иркаев Николай Николаевич | главный редактор газеты «Победа». |

В работе комиссии принимают участие депутаты Совета депутатов Ромодановского сельского поселения, представители собственников помещений в МКД уполномоченные на представлении их интересов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы (далее  – уполномоченные лица).

Повестка дня:

1.​  Подведение итогов обсуждения и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018  году.

2. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018  году.

3. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы.

По первому вопросу слушали:   председателя общественной комиссии Колмакову Татьяну Викторовну, которая сообщила, что ООО «ПРОЕКТ-13» по заданию администрации Ромодановского сельского поселения, с учетом поступивших от уполномоченных лиц предложений, разработаны дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018  году. Согласно утвержденного адресного перечня в текущем году подлежат благоустройству три дворовых территории образованные следующими МКД:

| 1 | РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 14 и д. 16 |
| --- | --- |
| 2 | РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 2 и д. 4 |
| 3 | РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 28 |

Дизайн-проекты дворовых территорий указанных многоквартирных домов и сообщения о видах и объемах планируемых работ 29.01.2018 г. были размещены на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет» ( http://adm-romodanovo.ru ), на информационном щите в здании администрации Ромодановского сельского поселения и на подъездах указанных МКД. Продолжительность обсуждения составила - 30 дней.

За время проведения обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018  году замечаний и новых предложений по данным дизайн-проектам не поступило.

Предложила считать общественное обсуждение состоявшимся и согласовать уполномоченным лицам дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018  году без изменений.

Выступили: Борисова Наталья Александровна - ведущий специалист по ведению АИС администрации Ромодановского сельского поселения предложила поддержать данное предложение и вынести его на голосование.

Голосовали: «За» - 7 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По второму вопросу слушали:  заместителя председателя общественной комиссии Кузнецову Елену Викторовну которая сообщила, что в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после процедуры согласования дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий с заинтересованными лицами, общественной комиссии  необходимо их утвердить.

Предложила утвердить согласованные с заинтересованными лицами дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018  году и рекомендовать администрации Ромодановского сельского поселения вынести соответствующее распоряжение.

Голосовали: «За» - 7 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По третьему вопросу слушали:   председателя общественной комиссии Колмакову Татьяну Викторовну, которая сообщила, что постановлением Правительства Республики Мордовия от 08.02.2018 г. № 54 утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия в 2018 году на  благоустройство дворовых территорий и мест общественного пользования на 2018 год.  Объем  финансирования Программы Ромодановского сельского поселения в 2018 году составит 1776,847 тыс. рублей вместо ранее запланированных 4294 тыс. рублей. В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в части корректировки объема финансирования Программы на 2018 г. и корректировки перечня мероприятий адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018 г.

Кроме того, в связи с утверждением дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в 2018 году необходимо дополнить Программу визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях (приложение № 14).

Решили:

1. Считать общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018  году состоявшимся и рекомендовать уполномоченным лицам согласовать их без изменений.

2. Утвердить согласованные с заинтересованными лицами дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018  году и рекомендовать администрации Ромодановского сельского поселения вынести соответствующее распоряжение.

3. Рекомендовать администрации Ромодановского сельского поселения внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы:

1) изменить объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы в 2018 году с 4294,0 тыс. рублей на 1776,847 тыс. рублей;

2) осуществить корректировку перечня мероприятий адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018 году;

3) дополнить муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях (приложение № 14).

Председатель

общественной комиссии                                                          Т.В.Колмакова

Заместитель председателя

общественной  комиссии                                                         Е.В.Кузнецова

Секретарь

общественной комиссии                                                          Н.А.Борисова

Члены комиссии:

Г.М.Панкратов

А.Н.Столберов

Е.Н.Галыгина

Н.Н.Иркаев