ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

15 марта 2017г.                                                                    №46

п.Ромоданово

Об утверждение Дорожной карты по реализации Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на  2017 год.

В целях обеспечения реализации Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2017 год  и в соответствии с Уставом Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Дорожную карту по реализации Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2017 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

Глава Ромодановского

сельского поселения	                        Т.В.Колмакова

Приложение

к постановлению администрации

Ромодановского сельского поселения

от 15.03.2017 года №46

Дорожная карта по реализации Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и опубликование для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проекта Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год | до 29.03.2017 года | зам. главы Ромодановского сельского поселения Самылина Е.В. зам. главы Ромодановского сельского поселения Инчин В.Н. специалист администрации Борисова Н.А. |
| 2 | Утверждение и публикация порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную программу Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год | до 22.03.2017 года | зам. главы Ромодановского сельского поселения Самылина Е.В. зам. главы Ромодановского сельского поселения Инчин В.Н. специалист администрации Борисова Н.А. начальник юридического отдела администрации Ромодановского муниципального района Бочкарева М.А.(по согласованию) |
| 3 | Утверждение и публикация Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Муниципальную программу Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования | до 22.03.2017 года | зам. главы Ромодановского сельского поселения Самылина Е.В. зам. главы Ромодановского сельского поселения Инчин В.Н. специалист администрации Борисова Н.А. начальник юридического отдела администрации Ромодановского муниципального района Бочкарева М.А.(по согласованию) |
| 4 | Разработка, утверждение и публикация Порядка общественного обсуждения проекта Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год | до 22.03.2017 года | зам. главы Ромодановского сельского поселения Самылина Е.В. |
| 5 | Создание общественной комиссии дл организации общественного обсуждения проекта Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год, проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы | до 22.03.2017 года | зам. главы Ромодановского сельского поселения Самылина Е.В. |
| 6 | Утверждение, с учетом результатов общественного обсуждения, Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год | 15.05. 2017 г. | Глава Ромодановского сельского поселения Колмакова Т.В. зам. главы Самылина Е.В. |
| 7 | Подготовка и утверждение, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Муниципальную программу Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год. | до 01.07.2017 года | Глава Ромодановского сельского поселения Колмакова Т.В. зам. главы Самылина Е.В. зам. главы Инчин В.Н. специалист администрации Блохова Т..А. начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ромодановского муниципального района Панкратов Г.М.. (по согласованию) |
| 8 | Разработка и опубликование для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проекта Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы | До 05.10.2017 года | Глава Ромодановского сельского поселения Колмакова Т.В. зам. главы Самылина Е.В. зам. главы Инчин В.Н. специалист администрации Блохова Т..А. начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ромодановского муниципального района Панкратов Г.М.. (по согласованию) |
| 9 | Утверждение Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2018 – 2022 годы | до 10.11.2017 года | Глава Ромодановского сельского поселения Колмакова Т.В. зам. главы Самылина Е.В. зам. главы Инчин В.Н. специалист администрации Блохова Т.А. начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Ромодановского муниципального района Панкратов Г.М.. (по согласованию) |
| 10 | Внесение изменений и дополнений в правила благоустройства поселения с учетом общественных обсуждений | до 01.11.2017 года | Глава Ромодановского сельского поселения Колмакова Т.В. зам. главы Самылина Е.В. зам. главы Инчин В.Н. специалист администрации Блохова Т.А. |
| 11 | Завершение реализации Муниципальной программы Ромодановского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год | до 25.12.2017 года | Глава Ромодановского сельского поселения Колмакова Т.В. |