СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РОМОДАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

                 от «27» января  2012г.                                                                           №2
     Об утверждении адресной программы 

     капитального ремонта многоквартирных

     домов Ромодановского городского 

     поселения на  2012г.

       В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ  «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Совет депутатов Ромодановского городского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемую адресную программу капитального ремонта  многоквартирных домов Ромодановского городского поселения на 2012г.

Председатель Совета 

депутатов Ромодановского

городского поселения                                                           С.Г. Платов

                                                                                               Утверждена        

                                                                Решением   Совета  депутатов                                                                                                                                                                         

                                                                     Ромодановского   городского   поселения                    

                                                                                      от   « 27  » января 2012г.  № 2                                                                   
Адресная программа

капитального ремонта многоквартирных домов 

Ромодановского городского поселения на 2012г.

1.Паспорт программы

	Наименование Программы
	Адресная программа  капитального ремонта многоквартирных  домов  Ромодановского городского поселения на 2012г.

	Заказчик Программы
	Администрация Ромодановского городского поселения



	Основной разработчик Программы
	Администрация Ромодановского  городского поселения  

	Цель и основные задачи Программы
	- проведение капитального ремонта многоквартирных  домов;

- улучшение качества жилищно- коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на текущее содержание жилого фонда;                                                                                                                                                                                                              

- увеличение срока службы жилых домов и их  конструктивных элементов;

- повышение надежности и развитие инженерных систем жилого фонда.

	Сроки реализации Программы
	2012г.

	Исполнители Программы
	-Администрация Ромодановского   городского поселения;                                                                                                         -организации, осуществляющие  обслуживание и ремонт  жилищного фонда.   

	Объем и источники финансирования
	общий объем финансирования Программы за счет всех источников   составляет    –  5504,875   тыс.руб.,     в том числе средства:   

 Средства фонда содействия 

реформированию ЖКХ    –    3670,155 тыс.руб.,   

Республиканского бюджета –  1325,555 тыс. руб.;                                                                                

Бюджета Ромодановского 

городского  поселения          –    233,921 тыс.руб.

внебюджетных источников  –  275,244 тыс.руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы
	- улучшение жилищных условий  182  человека;
- повышение надежности работы внутридомовых инженерных систем и безопасности условий проживания населения;

- снижение износа жилищного фонда;

- создание условий для снижения социальной напряженности среди населения.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	- контроль за исполнением программы  осуществляет администрация Ромодановского городского  поселения

	Правовое обеспечение Программы
	- нормативно-правовое сопровождение Программы обеспечивается Гражданским Кодексом РФ,   Жилищным кодексом РФ,  нормативными и  правовыми  актами РФ, Республики Мордовия,  местного самоуправления


       Объемы финансирования программных мероприятий могут быть скорректированы с учетом реальных возможностей республиканского бюджета и  бюджета Ромодановского городского поселения.
2.Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения.
      По состоянию на 01.01.2012 г. количество многоквартирных  жилых домов по Ромодановскому городскому поселению (без учета домов блокированной застройки) по данным БТИ составляет 72 дома общей площадью 84,5 тыс. м2. Муниципальный жилой фонд составляет 20,1 тыс.м2. Жилые дома со сроком эксплуатации более 25 лет составляет 43,9 тыс.м2, т.е. 51,9% от площади многоквартирного  жилищного фонда. 

      Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда за весь период его эксплуатации до недавнего времени не производился, что привело к повышенному износу строительных конструкций и коммуникаций жилищного фонда. По состоянию на 01.01.2012г. было капитально отремонтировано 43 многоквартирных домов общей площадью 25,6 тыс.м2. Жилищный фонд имеет разную степень износа, часть его имеет значительный физический износ, непригодна для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу. Большая часть  граждан, проживающих в таких условиях не имеет возможности самостоятельно приобрести жилье, соответствующее санитарным и техническим требованиям.     

         Актуальность и важность перечисленных проблем потребовали  принятия мер по стимулированию их решения программно-целевым методом.

         Необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими основными факторами:

- масштабностью и социальной значимостью проблемы;

- неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и его прогрессирующим износом.

     3. Адресный перечень многоквартирных домов, основные мероприятия программы, а также реестр протоколов общих собраний собственников жилья об участии в программе  приведены в Приложении 1,2,3 к адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов Ромодановского городского поселения на 2012г..

     4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты от реализации программы.

        Реализация программы позволит:

- выполнить капитальный ремонт и восстановить ресурс жилищного фонда в объеме 3912,66  м2;

-  повысить комфортность и обеспечить безопасность проживания  77 семей;

- обеспечить сохранность и увеличить сроки эксплуатации 4 домов.                                    Общий  ожидаемый  экономический  эффект  от  реализации  мероприятий  программы  составит      155  тыс.руб.в год, в т.ч. за счет следующих показателей:

1. Продление срока эксплуатации жилищного фонда  до 20-25 лет.
Согласно строительным нормам проведение капитального ремонта увеличивает ресурс жилищного фонда и продолжительность эффективной эксплуатации жилых зданий  до последующего капитального ремонта, снижает эксплуатационные расходы на ремонтный срок до 50%, что составляет 155 тыс.руб. в год.

      Расчетная эффективность при проведении капитального ремонта за счет снижения эксплуатационных расходов.

         Усредненные затраты на текущее содержание жилых зданий на 1м2 составляют 6,60 руб./м2. Для содержания 3912,66 м2 требуется 309,9 тыс.руб. в год. После проведения капитального ремонта затраты снижаются до 50%, т.е. составят 155 тыс.руб. в год.

2. Устранение физического износа здания.

 Восстановление эксплуатационного ресурса при проведении капитального ремонта 4 домов дает возможность снизить очередность нуждающихся в предоставлении нового жилья на 77 очередников.

     Программой предусматривается ремонт жилых домов и общежитий со значительным физическим износом близким к категориям «ветхих» и «аварийных», в которых строительные конструкции имеют техническое состояние, представляющее угрозу жизни и здоровью граждан, а обветшавшее инженерное оборудование не обеспечивает гарантийного предоставления коммунальных услуг в полном объеме.

      Поэтому проведение капитального ремонта в жилых домах позволит обеспечить устранение морального и физического износа здания, в т.ч. несущих, ограждающих конструкций, инженерного оборудования, систем электроснабжения,  повысить комфортность, безопасность проживания и качество предоставляемых услуг 182 человек.       

  3. Снижение числа жалоб и обращений граждан по жилищно-коммунальным вопросам.

      Основные планируемые показатели выполнения программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов представлены в Приложении 4 к адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов Ромодановского городского поселения на 2012г.
5. Сводные финансовые затраты по направлениям программы.

	Источники финансирования
	Финансовые затраты (тыс.руб.)

	
	2012 г.

	
	

	Средства фонда содействия реформированию ЖКХ
	3670,155

	Республиканский бюджет
	1325,555

	Бюджет Ромодановского городского поселения
	233,921

	Внебюджетные источники (собственные средства граждан)
	275,244

	Итого:
	5504,875


         6. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением.

         Реализация Программы осуществляется основными исполнителями ее  мероприятий.  

         Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация  Ромодановского городского поселения.

