ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
___________________________________________________________________

от  «__ » ________ 20__ г.                                                                  № _____

п. Ромоданово
	Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Ромодановского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ромодановского
сельского     поселения                                                               Т.В.Колмакова
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды  на территории 
Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы

Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018-2022 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения

	Участники Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения; 
Граждане, их объединения; 
Заинтересованные лица;
Общественные организации; 
Подрядные организации.

	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ромодановского сельского поселения

	Задачи Программы
	Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения;
Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения в соответствии с едиными требованиями.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования).

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя.

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц.

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства утвержденных в муниципальном образовании.


	Этапы и сроки реализации Программы
	2018-2022 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет 21470* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 4294 тыс. рублей,
в 2019 году – 4294 тыс. рублей,
в 2020 году – 4294 тыс. рублей,
в 2021 году – 4294 тыс. рублей,
в 2022 году – 4294 тыс. рублей;

из них средства федерального бюджета– 14175* тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 2835 тыс. рублей,
в 2019 году – 2835 тыс. рублей,
в 2020 году – 2835 тыс. рублей,

в 2021 году – 2835 тыс. рублей,

 в 2022 году – 2835 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 6665* тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1333 тыс. рублей,
в 2019 году – 1333 тыс. рублей,
в 2020 году – 1333  тыс. рублей,
в 2021 году – 1333  тыс. рублей,
в 2022 году – 1333  тыс. рублей;
средства местного бюджета муниципальных образований – 630* тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 126 тыс. рублей,
в 2019 году – 126 тыс. рублей,
в 2020 году – 126 тыс. рублей,
в 2021 году – 126 тыс. рублей,
в 2022 году – 126 тыс. рублей.


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.


*- объемы финансирования носят прогнозный характер.
Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории Ромодановского сельского поселения, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный житель воспринимает всю территорию места проживания как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем понятных требований к организации современного  пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

В последнее время ситуация в сфере благоустройства несколько меняется, но эти изменения требуют, чтобы их закрепили. Создание приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является новым инструментом для учета реальных потребностей жителей, изменения социальных и экономических реалий. Необходимо активно вовлекать жителей в  процесс планирования и реализации программ благоустройства, поддерживать общественные проекты, использовать самые современные технологии и коммуникации. Благоустроенные парки, велодорожки, освещённые улицы, пешеходные зоны – всё это должно быть в любом населенном пункте. Только в этом случае людям будет нравиться здесь жить и работать.
Целью данной Программы как раз и является повышение качества и комфорта городской среды на территории Ромодановского сельского поселения.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.

Программа рассчитана на период 2018-2022 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в приложении 1.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории поселка Ромоданово комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:
- создание единого информационного интернет - ресурса, который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению онлайн-участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.
Перечень основных мероприятий  программы указан в приложении 2.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 21470 тыс. рублей, в том числе 14175 тыс. рублей средства федерального бюджета, 6665 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 630 тыс. рублей средства муниципальных образований.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Ромодановского сельского поселения  о бюджете Ромодановского сельского поселения на соответствующие годы.
Предоставление субсидий бюджету Ромодановского сельского поселения осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и в порядке, установленном приложением 4 к Программе.
Раздел 5. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:
1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.
2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

 - оборудование автомобильных парковок, 

  - озеленение территории.
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.
Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и Ромодановского сельского поселения.

Администрация Ромодановского сельского поселения  осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней  дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения 4 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложения 5.
Администрация Ромодановского сельского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».    
Раздел 8. Оценка социально-экономической 
эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории Ромодановского сельского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий -  единиц.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий - га.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - процентов.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения республики) -  процентов.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  единиц.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  га.

7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  процент.

8. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц -  процентов.

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя -  кв. м.

10. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц - шт. 

11. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства - штук.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2022 годы
Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы

	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	га
	

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	проценты
	

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Республики)
	проценты
	

	5
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	

	6
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	

	7
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	проценты
	

	8
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	проценты
	

	9
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя
	кв. м
	

	10
	Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц. 


	шт.
	

	11
	Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
	шт.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2022 годы
Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Финансово-инвестиционные мероприятия

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.04.
2018
	01.11.
2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.04.
2018
	01.11.
2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования

	2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ

	Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (создание единого интернет-сайта, информационные компании в СМИ, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.)
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.09.
2017
	31.12.
2022
	повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий
	увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории
Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Ответственный исполнитель – Администрация Ромодановского сельского поселения

Участники:
граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	1515
	1515
	1515
	1515
	1515

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	713
	713
	713
	713
	713

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	66
	66
	66
	66
	66

	
	
	всего
	
	
	
	
	2294
	2294
	2294
	2294
	2294

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования


	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	1320
	1320
	1320
	1320
	1320

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	620
	620
	620
	620
	620

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	60
	60
	60
	60
	60

	
	
	всего
	
	
	
	
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2022 годы
Предварительный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» 
на 2018-2022 годы
	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь дворовой территории
	Количество проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 1
	999
	18
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 2
	947
	23
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 3
	956
	18
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	4
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 4
	891
	19
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	5
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 5
	746
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	6
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 8
	1216
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт

	7
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 9
	1229
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	8
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 12
	1202
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	9
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 14
	1275
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	10
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 15
	1233
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	11
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 16

	1255
	38
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	12
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 17
	970
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	13
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 18
	2030
	43
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	14
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 19
	1140
	33
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	15
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 20
	2024
	34
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	16
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 21
	2010
	38
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	17
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 22
	1469
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	18
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 23
	2008
	38
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	19
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 24
	1990
	51
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	20
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 2
	2418
	157
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	21
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 4
	2278
	53
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	22
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 6
	5189
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	23
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 8
	5189
	40
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	24
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Коммунальный, д. 8
	2185
	30
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	25
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Коммунальный, д. 9
	1590
	39
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	26
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Коммунальный, д. 9А
	1354
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	27
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 21
	2974
	46
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	28
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 39
	3579
	8
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	29
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 21
	1959
	44
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	30
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Спиртзаводская, д. 1
	1190
	48
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	31
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 28
	2453
	67
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	32
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 30
	2122
	116
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	33
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 36
	2146
	38
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	34
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 36, корп.1
	1665
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	35
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 1
	771
	7
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	36
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 3
	1560
	43
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	37
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 4
	1860
	72
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	38
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 5
	1359
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	39
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 10
	937
	27
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха -2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	40
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 16
	1095
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха -2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	41
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 2
	2168
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха -6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	42
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 4
	4411
	32
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха -6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	43
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 30
	4528
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	44
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 39
	967
	7
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	45
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 29
	1037
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	46
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 30
	1158
	16
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	47
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 32
	1728
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	48
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 34
	1722
	27
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	49
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Южная, д. 4
	1166
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	50
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Южная, д. 11
	3239
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	51
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 1
	1497
	21
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	52
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 2
	1294
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	53
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 3
	1396
	66
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	54
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 4
	1298
	31
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	55
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 5
	1233
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	56
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 6
	1283
	25
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	57
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 7
	2043
	41
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	58
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 8
	1366
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	59
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Энергетическая, д. 9
	769
	9
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	60
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Энергетическая, д. 11
	1330
	40
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	61
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 10
	2236
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	62
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 12
	18317
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	63
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 1
	2090
	32
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	64
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 2
	1734
	42
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	65
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 3
	1735
	45
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	66
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 4
	4823
	149
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	67
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 5
	2828
	163
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	68
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 6
	2081
	49
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	69
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 8
	2527
	152
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	70
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 9
	2300
	146
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	71
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 11
	2272
	149
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	72
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 12
	2665
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	73
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 14
	2934
	177
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	74
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 16
	1808
	132
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	75
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 8
	2742
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	76
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 11
	1074
	26
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2022 годы
Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» 
на 2018-2022 годы
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий

	1
	Парк КиО им. Филатова
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина
	40406
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, очистка дна пруда, проведение берегоукрепительных работ, мощение территории по периметру пруда, ремонт памятника,  ремонт мостика, обустройство детской и спортивной площадок

	2
	Привокзальная площадь станции Красный Узел
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Вокзальная
	1875
	ремонт проездов, тротуаров и парковочных мест, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка ограждения, озеленение

	3
	Центральная площадь
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина
	2765,7
	ремонт проездов и тротуаров, ремонт памятника и бюстов героям, озеленение

	4
	Парк «Лес Победы»
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина
	42000
	планировка территории, ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка ограждения, озеленение

	5
	Сквер
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов
	2500
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, вырубка деревьев и кустарников, оборудование спортивной площадки

	6
	Территория  пруда 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, 
ул. Есенина
	1800
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, очистка дна пруда, мощение территории по периметру пруда, обустройство пляжа


