Администрация

ПЯТИНСКОГО сельского поселения

РОМОДАНОВСКОГО муниципального РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2017 г.                                                                                                        № 81

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

Пятинского сельского поселения Ромодановского

муниципального района Республики Мордовия

на 2018 - 2030 годы.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, Уставом Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, администрация Пятинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018 - 2030 годы в редакции согласно приложения.

2. Администрации Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия обеспечить в пределах своих полномочий реализацию Программы.

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Жизнь» Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

Глава Пятинского

сельского поселения                                                               А.А. Первушкин

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦЙИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУПБЛИКИ МОРДОВИЯ

на период 2018 – 2030 годы

с. Пятина

2017 г.

Приложение

к постановлению

администрации  Пятинского

сельского поселения

от  24.11.2017 г. № 81

Программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия                     на 2018 - 2030 годы

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" # - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, - Устав Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик программы | Администрация Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |
| Исполнители программы | Администрация Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |
| Контроль реализации программы | Контроль реализации Программы осуществляет администрация Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |
| Задачи программы | Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; Обеспечение более комфортных условий проживания населения Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2018 г. – 1739,5 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2030 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального  района. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1.  Демографическое развитие сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации»  создано  муниципальное  образование  Пятинское сельское поселение, которое  входит  в  состав  муниципального  образования  Ромодановский муниципальный район. Административным центром  Пятинского сельского поселения  является п. Садовский.

На 1 января 2017 года общая численность поселения составляет   671 человек, из них п. Садовский    - 434 чел, п. Дмитриевка - 2 чел, с. Пятина – 184 чел, д. Лыковщина - 51 чел .

Ежегодное сокращение численности жителей в поселении вызвано естественной и миграционной убылью населения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Пятинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 674 | 680 | 680 | 675 | 671 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

1.2. Границы поселения и характеристики дорожной сети.

Пятинское сельское поселение является муниципальным образованием Республики Мордовия и входит в состав Ромодановского муниципального района.

Пятинское сельское поселение  расположено в юго-восточной части Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

Законом Республики Мордовия "Об установлении границ  муниципальных образований Ромодановского района, муниципального образования Ромодановский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» от 01 декабря 2004 г. N 99-З были установлены следующие  границы Пятинского муниципального образования:

-  Граница  на юге – с землями Лямбирского муниципального района.

- На западе -  с землями Починковского района Нижегородской области, Ляибирского муниципального района.

- Граница на севере – с землями Малоберезниковского сельского поселения, Чамзинского муниципального района.

- Граница  на востоке -  с землями Чамзинского муниципального района.

П. Садовский  - административный центр сельского поселения, центр местной хозяйственной активности. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным  транспортом.

Поселок Садовский расположен в 20 км от районного центра  с. Ромоданово и в 25 км. от города Саранск. Населенные пункты, входящие в состав Пятинского сельского поселения находятся на расстоянии  от административного центра - с.Пятина — 2 км, д. Лыковщина - 2 км, п. Дмитриевка - 3 км.

Общая протяженность дорог местного значения – 23,5 км.

Сооружения речного и воздушного сообщения в Пятинском сельском поселении отсутствуют.

В настоящее время внешние связи Пятинского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Пятинского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования: «Саранск - Ульяновск».

Одной из основных проблем автодорожной сети Пятинского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

1.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Пятинского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодороги | Общая Протяжен- ость, км | В том числе |  |  | Мосты кол- во пог, м | Трубы, кол-во, пог. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенст вованное покрытие | Щебень | Грунт |  |  |
|  | Дороги между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Дмитриевка– д.Лыковщина | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  | Дороги к сельским кладбищам |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Пятина | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2 | П. Дмитриевка | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  | Дороги по улицам населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 6,0 | 2 |  | 4,0 |  | - |
| 2 | ул. Центральная | 6,5 | 3,5 |  | 3,0 |  | - |
| 3 | ул. Республиканская | 5,5 |  |  | 5,5 |  | - |
| 4 | ул. Луговая | 1,5 |  |  | 1,5 |  | - |
| 5 | Михайловский проезд | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  | Итого: | 23,5 | 6,0 |  | 17,5 |  |  |

Населенные пункты Пятинского  сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной вытянутой и прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются в п. Садовский: ул. Центральная; в п. Дмитриевка: ул. Луговая; в д. Лыковщина: ул. Республиканская; в с. Пятина: ул. Советская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения пассажирских и грузовых потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового и легкового  транспорта увеличивается с каждым годом.

На территории Пятинского сельского поселения расположены и действует десять хозяйствующих субъектов:

- ТНВ «ООО МАПО и К»;

- ООО «Салют»;

- ИП Жучкова;

- ИП Шубин;

- МБОУ Пятинская СОШ;

- МБДОУ «Пятинский детский сад»;

- МБУК «КДЦ Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»;

- Администрация Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия;

- Отделение ПОЧТЫ РОССИИ;

- ФАП.

Учитывая достаточное количество хозяйствующих субъектов на территории поселения, организация работ по совершенствованию улично-дорожной сети Пятинского сельского поселения является приоритетной.

В результате анализа улично-дорожной сети Пятинского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние сельских улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

2.1. Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Пятинского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств как бюджетных, ток и внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.2. Основными задачами Программы являются модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов и дорог, а так же их обслуживание.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2018 – 2030 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения,  развитие рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-	состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета, а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития  Пятинского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация  и Совет депутатов Пятинского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

3.3. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального  района Республики Мордовия

на 2018 – 2030 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2018-2030г. | 6 000 | Администрация Пятинского сельского поселения |
|  | Строительство дороги по ул. Советская, с. Пятина | 2019-2030 г.г. | Уточняется при формирова-нии бюджета на очередной финансовый год. | Администрация Пятинского сельского поселения |
|  | Строительство дороги по ул. Луговая, п. Дмитриевка | 2019-2030 г.г. | Источники и объем финансирования подлежат уточнению | Администрация Пятинского сельского поселения |
|  | Строительство дороги по ул. Республиканская, д. Лыковщина | 2019-2030 г.г. | Источники и объем финансирования подлежат уточнению | Администрация Пятинского сельского поселения |
|  | Проведение ямочного ремонта по ул. Центральная, п. Садовский | 2019-2030 г.г. | Источники и объем финансирования подлежат уточнению | Администрация Пятинского сельского поселения |