Отчет

о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

за 1 полугодие 2018 года

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ромодановского сельского поселения  разработана и утверждена постановлением администрации  Ромодановского сельского поселения от 19.12.207 г. № 220 муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).

Для реализации мероприятий муниципальной программы утвержден и опубликован Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы (постановление администрации Ромодановского сельского поселения от 05.10.2017 г. № 168)  и Порядок формирования и организации деятельности общественной комиссии (постановление администрации Ромодановского сельского поселения от 05.10.2017 г. № 169), а также утвержден план по реализации мероприятий муниципальной программы.

В период с 15.10.2017 г. по 15.11.2017 г. осуществлялась подача предложений заинтересованными лицами о включении дворовой территории в муниципальную программу, итоги были подведены на заседании общественной комиссии 29.11.2017 г. (http://romodanovo.e-mordovia.ru/news/view/87403)

Распоряжением администрации Ромодановского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 14-р утверждены с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году (http://romodanovo.e-mordovia.ru/news/view/87468, http://romodanovo.e-mordovia.ru/news/view/87392, http://romodanovo.e-mordovia.ru/news/view/87394, http://romodanovo.e-mordovia.ru/news/view/87466).

В марте – апреле текущего года подготовлены расчеты сметной стоимости объектов благоустройства и получены положительные заключения госэкспертизы.

В ходе проведенного в июне 2018 г. аукциона по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 28 по пер. Филатова в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» определён подрядчик, им стал  ООО "Ичалковская ДСПМК", с которым 26 июня 2018 года подписан муниципальный контракт № 0309300071418000016-0103439-01.

14.06.2018 г. объявлен аукцион по  объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 14 и № 16 по ул. Анны Лусс в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия», рассмотрения поступивших заявок будет осуществлено 29.06.2018 г.

По  объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 2 и № 4 по ул. Дорожная в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» в ближайшее время будет осуществлено подписание прямых договоров.