Протокол

заседания общественной комиссии

«03» августа 2018 г.     10-00 ч.                                                 п. Ромоданово

Место проведения заседания: Актовый  зал администрации Ромодановского сельского поселения.

Заседание общественной комиссии открывает и ведет председатель общественной комиссии, Глава Ромодановского сельского поселения – Колмакова Татьяна Викторовна.

На заседании комиссии присутствуют:

| Кузнецова Елена Викторовна | председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ромодановского сельского поселения, заместитель председателя общественной комиссии; |
| --- | --- |
| Борисова Наталья Александровна | ведущий специалист по ведению АИС администрации Ромодановского сельского поселения, секретарь общественной комиссии; |
| Панкратов Григорий Михайлович | начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ромодановского муниципального района; |
| Столберов Александр Николаевич | депутат Совета депутатов Ромодановского сельского поселения; |
| Иркаев Николай Николаевич | главный редактор газеты «Победа». |

Повестка дня:

1.​ Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

Слушали:   председателя общественной комиссии Колмакову Татьяну Викторовну, которая сообщила, что в ходе проведенного в июне 2018 г. аукциона по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 28 по пер. Филатова в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» определён подрядчик, им стал  ООО "Ичалковская ДСПМК", с которым 26 июня 2018 года подписан муниципальный контракт № 0309300071418000016-0103439-01.

В ходе проведенного в июле 2018 г. аукциона по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 14 и № 16 по ул. Анны Лусс в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» определён подрядчик, им стало  ООО " Строительно-монтажное управление 88", с которым подписан муниципальный контракт № 0809500000318001357_126644.

По  объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов № 2 и № 4 по ул. Дорожная в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» подписан один прямой договор на установку железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ, подписание другого прямого контракта осуществим в ближайшее время.

В настоящее время работы по благоустройству всех дворовых территорий уже начаты. Осуществлена планировка территории, спилен дикорастущий кустарник, демонтировано старое оборудование и т.д.

Выступили:  Кузнецова Елена Викторовна – заместитель председателя общественной комиссии предложила утвердить отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

Решили: Утвердить отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

Голосовали: «За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель

общественной комиссии                                                          Т.В.Колмакова

Секретарь

общественной комиссии                                                          Н.А.Борисова