УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ромодановского сельского поселения

от 19 декабря 2017 г. № 220

(в ред. постановлений от 10.05.2018 г. 
№ 7, от 21.09.2018 г. № 162,

от 15.03.2019 г. № 33)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды  на территории 
Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 15.03.2019 г. № 33)
Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018-2024 годы
(в редакции постановления администрации от 15.03.2019 г. № 33)
	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения

	Участники Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения; 
Граждане, их объединения; 
Заинтересованные лица;
Общественные организации; 
Подрядные организации.

	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ромодановского сельского поселения

	Задачи Программы
	Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения в соответствии с едиными требованиями.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к 2024 году составит 45 единиц. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий к 2024 году составит 100 %. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), 40%.

4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к 2024 году составит 4 единицы. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
5. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования к 2024 году составит 33 %. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
6. Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц составит 100 %.

7. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц составит 10 шт.
(пункт 7 изложен в ред. постановления от 10.05.2018 г. № 72).

8. утратил силу.

(пункт 8 исключен постановлением от 10.05.2018 г. № 72).

	Этапы и сроки реализации Программы
	2018-2024 годы без разделения на этапы (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет 40675,91212* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 2184,534 тыс. рублей,

в 2019 году – 17021,37812 тыс. рублей,

в 2020 году – 4294 тыс. рублей,

в 2021 году – 4294 тыс. рублей,

в 2022 году – 4294 тыс. рублей;

в 2023 году – 4294 тыс. рублей,

в 2024 году – 4294 тыс. рублей;

из них средства федерального бюджета– 31450,77988* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 1378,834 тыс. рублей,

в 2019 году – 15896,94588 тыс. рублей,

в 2020 году – 2835 тыс. рублей,

в 2021 году – 2835 тыс. рублей,

 в 2022 году – 2835 тыс. рублей;

в 2023 году –  2835тыс. рублей;

в 2024 году –  2835 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 7334,13547* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 344,708 тыс. рублей,

в 2019 году – 324,42747 тыс. рублей,

в 2020 году – 1333  тыс. рублей,

в 2021 году – 1333  тыс. рублей,

в 2022 году – 1333  тыс. рублей;

в 2023 году – 1333  тыс. рублей,

в 2024 году – 1333  тыс. рублей;

средства местного бюджета муниципальных образований – 1890,99677* тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 460,992 тыс. рублей,

в 2019 году – 800,00477 тыс. рублей,

в 2020 году – 126 тыс. рублей,

в 2021 году – 126 тыс. рублей,

в 2022 году – 126 тыс. рублей,

в 2023 году – 126 тыс. рублей,

в 2024 году – 126 тыс. рублей.

*- объемы финансирования носят прогнозный характер. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач программы, улучшение целевых индикаторов и показателей программы.




Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории Ромодановского сельского поселения, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Как правило, при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В муниципальном образовании объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный житель воспринимает всю территорию места проживания как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем понятных требований к организации современного  пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

В последнее время ситуация в сфере благоустройства несколько меняется, но эти изменения требуют, чтобы их закрепили. Создание приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является новым инструментом для учета реальных потребностей жителей, изменения социальных и экономических реалий. Необходимо активно вовлекать жителей в  процесс планирования и реализации программ благоустройства, поддерживать общественные проекты, использовать самые современные технологии и коммуникации. Благоустроенные парки, велодорожки, освещённые улицы, пешеходные зоны – всё это должно быть в любом населенном пункте. Только в этом случае людям будет нравиться здесь жить и работать.
Целью данной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Ромодановского сельского поселения.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.

Программа рассчитана на период 2018-2024 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
Целевые индикаторы выполнения программы приведены в приложении 1.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории поселка Ромоданово комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:
- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиника, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до населения и иных заинтересованных лиц.
Перечень основных мероприятий  программы указан в приложении 2.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 40675,91212 тыс. рублей, в том числе 31450,77988 тыс. рублей средства федерального бюджета, 7334,13547 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 1890,99677 тыс. рублей средства муниципальных образований. (абзац 1 изложен в ред. постановлений от 10.05.2018 г. № 72, от 21.09.2018 г. № 162, от 15.03.2019 г.).

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 3.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Ромодановского сельского поселения  о бюджете Ромодановского сельского поселения на соответствующие годы.
Предоставление субсидий бюджету Ромодановского сельского поселения осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
Раздел 5. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:

1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов;  

- обеспечение освещения дворовых территорий;  

- установка скамеек, урн для мусора;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство парковок;

- оборудование детских площадок.

2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- оборудование спортивных площадок; 

- озеленение территории; 

- устройство приспособлений для сушки белья; 

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверной сметной стоимости), дизайн-проектов, иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории исходя из дополнительного перечня работ допускается только при наличии всех элементов благоустройства, входящих в минимальный перечень работ.
 (раздел 5 изложен в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе выработки прогнозов, решений и рекомендаций.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и Ромодановского сельского поселения.

Администрация Ромодановского сельского поселения  осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

         Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок по результатам которого  формирует адресный перечень  дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения 4 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложения 5. 
Дворовые территории включаются в муниципальную программу на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации Ромодановского сельского поселения от 05.10.2017 г. № 168.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.
 Наиболее посещаемые территории общего пользования включаются в муниципальную программу на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу Ромодановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Ромодановского сельского поселения от 05.10.2017 г. № 167.

Администрация Ромодановского сельского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».   
 Адресный  перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации программы за счет средств указанных лиц представлены в приложениях 6. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
(приложение 7 исключено постановлением от 10.05.2018 г. № 72).
Для реализации основных мероприятий муниципальной программы разработаны следующие документы:
1. Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 8 к муниципальной программе).
2. Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 9 к муниципальной программе).

3. Порядок аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ромодановского сельского поселения (приложение 10 к муниципальной программе).

4. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу (приложение 11 к муниципальной программе).

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу (приложение 12 к муниципальной программе).

6. Порядок привлечения инвесторов   (приложение 13 к муниципальной программе).

Раздел 8. Оценка социально-экономической 
эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории Ромодановского сельского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 46 единиц. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий -100 %.

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения республики) -  40 %.

4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 4 единицы. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
5. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 100 %. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
6. Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц -  100 %.

7. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц – 10 шт. ( ред. постановления от 10.05.2018 г. № 72).
8. утратил силу.
(исключен постановлением от 10.05.2018 г. № 72).
Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 10.05.2018 г. № 72, 

от 15.03.2019 г. № 33 )
Целевые индикаторы
Программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы

	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	3
	5
	7
	7
	7
	8
	9

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	10
	21
	35
	50
	65
	81
	100

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)
	%
	6
	11
	17
	23
	26
	35
	40

	4
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	2

	5
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	%
	5,1
	5,1
	49,3
	49,3
	95,3
	95,3
	100

	6
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц.


	шт.
	0
	1
	1
	2
	2
	2
	2


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 10.05.2018 г. № 72,

от 15.03.2019 г. № 33)
Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Финансово-инвестиционные мероприятия

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.04.
2018
	01.11.
2024
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий


	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.04.
2019
	01.11.
2024
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования

	2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ

	Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационные компании в СМИ, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.)
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.09.
2017
	31.12.
2024
	повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий
	увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 10.05.2018 г. № 72, 

от 21.09.2018 г. № 162, от 15.03.2019 г. № 33)
Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории
Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник ресурсного обеспечения
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год
	на 2023 год
	на 2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Ответственный исполнитель – Администрация Ромодановского сельского поселения

Участники:

граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	1378,834
	1292,63658
	1515
	1515
	1515
	1515
	1515

	
	
	республиканский бюджет
	344,708
	26,38034
	713
	713
	713
	713
	713

	
	
	местный бюджет
	460,992
	65,0512
	66
	66
	66
	66
	66

	
	
	всего
	2184,534
	1384,06812
	2294
	2294
	2294
	2294
	2294

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования


	
	федеральный бюджет
	0
	14604,30930
	1320
	1320
	1320
	1320
	1320

	
	
	республиканский бюджет
	0
	298,04713
	620
	620
	620
	620
	620

	
	
	местный бюджет
	0
	734,95357
	60
	60
	60
	60
	60

	
	
	всего
	0
	15637,31
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)
Адресный перечень
дворовых территорий благоустраиваемых в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» 
на 2018-2024 годы
	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь дворовой территории
	Количество проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий

	Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018 г.

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 14 и д. 16
	5742
	309
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 16 шт., установка урн для мусора 8 шт.

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 2 и д. 4
	4696
	210
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 10 шт., установка урн для мусора 5 шт.

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 28
	2453
	67
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2019 г.

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 19
	1796
	32
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка опор освещения со светильниками – 2 шт.

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 21
	2974
	46
	ремонт тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт., установка опор освещения со светильниками – 2 шт., установка детской беседки

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Спиртзаводская, д. 1
	1190
	48
	ремонт тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт., установка опор освещения со светильниками 2 шт., установка детской беседки и песочницы

	4
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 1, д. 3, д. 5
	3690
	79
	ремонт тротуара,  установка скамеек для отдыха - 10 шт., установка урн для мусора 5 шт., установка опор освещения со светильниками – 3 шт.

	5
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 36 и д. 36, корп. 1
	3811
	69
	установка скамеек для отдыха - 10 шт., установка урн для мусора 5 шт., установка опоры освещения со светильником – 1 шт.

	Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2020 г.

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 21 и д. 22
	3479
	73
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 12 шт., установка урн для мусора 6 шт.

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Коммунальный, д. 8, д. 9, д. 9А
	5129
	93
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 18 шт., установка урн для мусора 9 шт.

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 2 и д. 4
	2592
	43
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	4
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Энергетическая, д. 9 и д. 11
	2099
	49
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	5
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 8
	2527
	152
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	6
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 12 и д. 14
	2477
	67
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	7
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 23 и д. 24
	3998
	89
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 12 шт., установка урн для мусора 6 шт.

	Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2021 г.

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 4
	1860
	72
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 2 и д. 4
	6579
	69
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха -12 шт., установка урн для мусора 6 шт.

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 27 и д. 29
	2059
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	4
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 1 и д. 3
	2893
	87
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	5
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 1 и д. 6
	4171
	81
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 12 шт., установка урн для мусора 6 шт.

	6
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 2
	1734
	42
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	7
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 30
	2122
	116
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2022 г.

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Южная, д. 4
	1166
	12
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 8 и д. 9
	2445
	65
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 15 и д. 16
	2488
	75
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	4
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 17
	970
	29
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	5
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 10
	937
	27
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха -2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	6
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 16
	1095
	24
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха -2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	7
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 30, д. 32, д. 34
	4608
	60
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 12 шт., установка урн для мусора 6 шт.

	Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2023 г.

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 6 и д. 8
	2649
	54
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 5 и д. 7
	3276
	58
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 10 шт., установка урн для мусора 5 шт.

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 4 и д. 9
	7123
	295
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 16 шт., установка урн для мусора 8 шт.

	4
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 3
	1735
	45
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	5
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 12
	2665
	37
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 8 шт., установка урн для мусора 4 шт.

	6
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4 и д. 5
	4539
	95
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха - 10 шт., установка урн для мусора 5 шт.

	7
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 18 и д. 20
	4054
	77
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 10 шт., установка урн для мусора 5 шт.

	8
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 6 и д. 8, ул. Полежаева, д. 39 и д. 41
	15916
	104
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 24 шт., установка урн для мусора 12 шт.

	Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2024 г.

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 30
	4528
	14
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 45
	1717
	7
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 10 и д. 12
	20553
	43
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	4
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Южная, д. 11
	3239
	35
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.

	5
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 5 и д. 11
	5100
	312
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 16 шт., установка урн для мусора 8 шт.

	6
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 8
	2742
	20
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 2 шт., установка урн для мусора 1 шт.

	7
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 11
	1074
	26
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	8
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 39
	967
	7
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 4 шт., установка урн для мусора 2 шт.

	9
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 19А корп.1, корп. 2, корп. 3
	1463,5
	38
	ремонт дворового проезда и тротуара,  установка скамеек для отдыха - 6 шт., установка урн для мусора 3 шт.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)
Перечень общественных территорий благоустраиваемых в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» 
на 2018-2024 годы
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий

	Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2019-2020 г.г.

	1
	Парк КиО им. Филатова
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина
	40406
	реконструкция дорожно-тропиночной сети, замена покрытий; устройство недостающих дорожек, покрытие тротуарной плиткой; организация мест отдыха (беседка для молодоженов, беседка для тихого отдыха, зона отдыха с детьми); озеленение территории (обустройство газона, посадка кустарника и деревьев, устройство цветочного оформления); обустройство большого и малого пруда; ремонт мостика с заменой ограждения;  обустройство спортивной площадки; установка тренажеров в зоне сквера; замена лавочек и урн; устройство в большом пруду фонтана.

	Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2021-2022 г.г.

	2
	Парк «Лес Победы»
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина
	42000
	планировка территории, ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, установка ограждения, озеленение

	Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2023-2024 г.г.

	5
	Сквер
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов
	2500
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, вырубка деревьев и кустарников, оборудование спортивной площадки

	6
	Территория  пруда 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, 

ул. Есенина
	1800
	ремонт проездов и тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора, очистка дна пруда, мощение территории по периметру пруда, обустройство пляжа


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 10.05.2018 г. № 72,

от 15.03.2019 г. № 33)
Адресный  перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц
	№

п/п
	Вид объекта недвижимого

имущества и земельных участков
	Адрес

	1
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 9а

	2
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 38

	3
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Первомайская, д. 51

	4
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 3

	5
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 18а

	6
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Миронова, д. 41А

	7
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Миронова, д. 83а

	8
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 56А

	9
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Маяковского, д. 25

	10
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 1


ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2022 годы
(исключено постановлением от 10.05.2018 г. № 72)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)
Порядок трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий

Настоящий  Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок) регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ на территории Ромодановского сельского поселения.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству на безвозмездной основе в форме трудового участия. 

Трудовое участие может быть выражено: 

- в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: 

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)
Порядок финансового участия заинтересованных лиц в

 выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий
Настоящий  Порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок) регламентирует процедуру   финансового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ на территории Ромодановского сельского поселения.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству при условии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству должна быть не менее 20 %  от стоимости выполненных работ по благоустройству дворовой территории. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в соответствии с  Порядком аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ромодановского сельского поселения, согласно приложения 8.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)
Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству
 дворовых территорий многоквартирных домов на 
территории Ромодановского сельского поселения
Настоящий Порядок определяет условия формирования, учета и контроля за использованием средств, предназначенных для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ромодановского сельского поселения. 
1. Термины и определения

Заинтересованное лицо – это юридическое или физическое лицо, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах или иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, и имеющее намерение принять непосредственное участие в процессе благоустройства определенной территории.
 Заказчик работ – юридическое или физическое лицо, которое организует процесс благоустройства и осуществляет управление им. 
Заказчиком может быть муниципальное предприятие, управляющая организация, ТСЖ, совет дома или отдельное лицо, назначенное или выбранное в установленном порядке. 
Исполнитель работ – подрядная организация, определенная заказчиком для выполнения работ. 
Кредитная организация – организация, имеющая лицензию на проведение банковских операций. 
Финансовое участие – доля заинтересованных лиц в финансировании стоимости дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 
Трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации и направленная на выполнение минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 
2. Порядок накопления, учета и использования денежных средств
Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству. Решение оформляется соответствующим протоколом. 
Заказчик работ для накопления и учета денежных средств, открывает расчетный счет в кредитной организации, на каждый обслуживаемый многоквартирный дом, для ведения внесистемного учета по накоплению средств и их последующего списания. 
Средства, поступившие от различных заинтересованных лиц, разносятся по лицевым счетам соответствующих многоквартирных домов. 
Заказчик работ обеспечивает мониторинг за поступлением и расходованием средств. 
Заказчик работ информирует заинтересованных лиц о накопленных и израсходованных средствах. 
 Заказчик работ ежемесячно направляет информацию о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 
Заказчик работ заключает договор на проведение работ по благоустройству с подрядной организацией, на основании конкурсной процедуры. 
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора на выполнение работ. 
Заказчик работ осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ с заинтересованными лицами. 
Средства, предназначенные для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, не могут быть использованы на другие цели. 
3. Анализ за соблюдением условий порядка
Сбор и анализ информации о расходовании аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Ромодановского сельского поселения. 
4. Заключительные положения
Заказчик работ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения полного объема работ или его части в случае не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
В случае, когда заинтересованное лицо выступает в роли инициатора и единственного заказчика, то само определяет порядок аккумулирования денежных средств и механизм расчетов с подрядчиком.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)
  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, (далее – дизайн-проект), включенных в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы. (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
Заинтересованными лицами при обсуждении дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).
Разработка дизайн-проектов, схем и смет благоустройства дворовых территорий обеспечивается администрацией Ромодановского сельского поселения и включает следующие этапы:

- осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с заинтересованными лицами;

- подготовка дизайн-проекта;
- направление дизайн-проекта для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;
- согласование дизайн-проекта для обсуждения с представителями заинтересованных лиц.

Дизайн-проект подготавливается в отношении дворовых территорий многоквартирных домов  по заявкам, одобренным общественной комиссией, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и состоит из следующих частей: 
- схема благоустройства дворовой территории многоквартирного дома на топографической съемке; 
- пояснительная записка, содержащая текстовое описание проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома исходя из минимального и (или) дополнительного перечней видов работ; 
- визуализация элементов благоустройства, содержащая визуальное описание проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома исходя из минимального и (или) дополнительного перечней видов работ; 
- описание видов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. 
Дизайн-проект должен содержать мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Ромодановского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

Администрация Ромодановского сельского поселения обеспечивает  обсуждение и согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц.

В случае наличия мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, администрация Ромодановского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц. Общественная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта. 
Администрация Ромодановского сельского поселения с учетом решения общественной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект. 
В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу. 
Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии, на основании которого администрации Ромодановского сельского поселения выносит соответствующее распоряжение. 
Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенные в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Ромодановского  сельского поселения, должны быть утверждены не позднее 1 марта очередного финансового года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 года (далее – дизайн-проект). (в ред. от 15.03.2019 г. № 33)
Все мероприятия по благоустройству общественных территорий планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о дизайн-проектах, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений. Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации. 
Общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, осуществляется путем их размещения на официальном сайте администрации Ромодановского сельского поселения в сети «Интернет». 
Администрация Ромодановского сельского поселения размещает в сети «Интернет» и публикует в газете «Ромодановские Вести»: 
- порядок общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу; 
- дизайн-проект, содержащий принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования территории; 
- перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу.
Предложения по дизайн-проекту общественной территории, включенной в муниципальную программу, подаются в произвольной форме.

Продолжительность проведения общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную программу, должна составлять не менее 30 календарных дней. 
При направлении замечаний и предложений к дизайн-проекту общественной территории, участники общественного обсуждения указывают: граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные. Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. 
Не рассматриваются также замечания и предложения: 
- экстремистской направленности; 
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 
- поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения дизайн-проекта общественной территории. 
Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий носят рекомендательный характер. Не поступление замечаний и (или) предложений по дизайн-проектам общественных территорий, включенных в муниципальную программу, в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий не является препятствием для его утверждения. Итоги общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения. 
На заседании общественная комиссия в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения: 
- рассматривает поступившие замечания и предложения к дизайн-проектам общественных территорий; 
- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий; 
- принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета; 
- в случае необходимости направляет дизайн-проекты общественных территорий на доработку. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(в ред. постановления от 15.03.2019 г. № 33)
Порядок привлечения инвесторов

Благоустройство  прилегающих территорий к объектам недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности, пользовании или аренде, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее – прилегающие территории), а также общественных территорий  может быть выполнено за счет привлечения средств физических и (или) юридических лиц (далее - частные инвесторы).

Частный инвестор, имеющий намерения принять участие в  благоустройстве прилегающих территорий и (или) общественных территорий, обращается в администрацию Ромодановского сельского поселения с соответствующим заявлением. К заявлению прилагаются проектные предложения частного инвестора по внешнему виду прилегающей территории и (или) общественной территории, информация о сроках выполнения работ по благоустройству  заявленных территорий и стоимости выполнения этих работ. 

Администрация Ромодановского сельского поселения, в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные материалы. По результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- согласовать в установленном порядке проектные предложения по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории;

-возвратить проектные предложения по благоустройству прилегающей  территории и (или) общественной территории на доработку заявителю с учетом замечаний;

-отказать в проведении работ по благоустройству прилегающей  территории и (или) общественной территории в связи с несоответствием проектных предложений требованиям Правил благоустройства территории Ромодановского сельского поселения, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

В случае согласования проектных предложений по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории администрация Ромодановского сельского поселения в течение 5 рабочих дней готовит проект соглашения о сотрудничестве по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории.
Приложение № 14

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории Ромодановского сельского 

поселения» на 2018-2024 годы
(добавлено постановлением от 10.05.2018 г. № 72,

от 15.03.2019 г. № 33)
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях

1. Перечень образцов элементов благоустройства, планируемых к размещению в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Урны для мусора

[image: image1.jpg]



 [image: image2] [image: image3.jpg]




Скамейки

[image: image4.jpg]i)
E
:




 [image: image5.jpg]



Уличный светодиодный светильник

[image: image6.jpg]


 
Кронштейн

[image: image7.jpg]



Ремонт дворовых проездов

[image: image8.jpg]



