Протокол 

заседания общественной комиссии для организации проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и  осуществления контроля за реализацией программ
«27» февраля 2020 г.     14-00 ч.                                                 п. Ромоданово

     Место проведения заседания: Актовый  зал администрации Ромодановского сельского поселения.

     Заседание общественной комиссии открывает и ведет председатель общественной комиссии, Глава Ромодановского сельского поселения – Колмакова Татьяна Викторовна.

    На заседании комиссии присутствуют: 
	Колмакова Татьяна Викторовна
	Глава Ромодановского сельского поселения, председатель общественной комиссии

	Кузнецова Елена Викторовна
	председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ромодановского сельского поселения, заместитель председателя общественной комиссии

	Борисова Наталья Александровна
	главный специалист по ведению АИС Администрации Ромодановского сельского поселения, 

секретарь комиссии

	
	 Члены комиссии:

	Канайкина Светлана Михайловна
	начальник управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ромодановского муниципального района (по согласованию)

	Столберов Александр Николаевич
	депутат Совета депутатов Ромодановского сельского поселения

	Иркаев Николай Николаевич
	главный редактор газеты «Победа» (по согласованию)

	Панкратов Михаил Григорьевич
	начальник отдела по ГО и ЧС Администрации Ромодановского муниципального района (по согласованию)


В работе комиссии принимают участие депутаты Совета депутатов Ромодановского сельского поселения, представители собственников помещений в МКД уполномоченные на представлении их интересов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы (далее  – уполномоченные лица).
Повестка дня:

     1.​  Подведение итогов обсуждения и согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020  году.

2. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020  году.

     3. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы.

     По первому вопросу слушали:   председателя общественной комиссии Колмакову Татьяну Викторовну, которая сообщила, что ООО «ПРОЕКТ-13» по заданию администрации Ромодановского сельского поселения, с учетом поступивших от уполномоченных лиц предложений, разработаны дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020  году. Согласно утвержденного адресного перечня в текущем году подлежат благоустройству три дворовых территории образованные следующими МКД:

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д.12 и д. 14

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Коммунальный, д.8, д.9 и д.9а


Дизайн-проекты дворовых территорий указанных многоквартирных домов и сообщения о видах и объемах планируемых работ 24.01.2020 г. были размещены на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет» (http://adm-romodanovo.ru ), на информационном щите в здании администрации Ромодановского сельского поселения и на подъездах указанных МКД. Продолжительность обсуждения составила - 30 дней.
За время проведения обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020  году замечаний и новых предложений по данным дизайн-проектам не поступило.
     Предложила считать общественное обсуждение состоявшимся и согласовать уполномоченным лицам дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020  году без изменений.
Выступили: Борисова Наталья Александровна - главный специалист по ведению АИС администрации Ромодановского сельского поселения предложила поддержать данное предложение и вынести его на голосование.
Голосовали: «За» - 7 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По второму вопросу слушали: заместителя председателя общественной комиссии Кузнецову Елену Викторовну которая сообщила, что в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после процедуры согласования дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий с заинтересованными лицами, общественной комиссии  необходимо их утвердить. 

        Предложила утвердить согласованные с заинтересованными лицами дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020  году и рекомендовать администрации Ромодановского сельского поселения вынести соответствующее распоряжение.
    Голосовали: «За» - 7 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

      По третьему вопросу слушали: председателя общественной комиссии Колмакову Татьяну Викторовну, которая сообщила, что Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.01.2020 № 42 "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия в 2020 году на благоустройство дворовых территорий"  утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия в 2020 году на  благоустройство дворовых территорий и мест общественного пользования на 2020 год.  Объем  финансирования Программы Ромодановского сельского поселения в 2020 году составит 2273,109 тыс. рублей вместо ранее запланированных 4294,0 тыс. рублей. В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в части корректировки объема финансирования Программы на 2020 г. и корректировки перечня мероприятий адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2020г.

         Кроме того, в связи с утверждением дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в 2020 году необходимо дополнить Программу визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях (приложение № 14).
Решили: 

         1. Считать общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020  году состоявшимся и рекомендовать уполномоченным лицам согласовать их без изменений.
         2. Утвердить согласованные с заинтересованными лицами дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020  году и рекомендовать администрации Ромодановского сельского поселения вынести соответствующее распоряжение.

3. Рекомендовать администрации Ромодановского сельского поселения внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы: 

1) изменить объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы в 2020 году с 4294,0 тыс. рублей на 2273,109 тыс. рублей;
2) осуществить корректировку перечня мероприятий адресного перечня дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2020 году;
          3) дополнить муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях (приложение № 14).

Председатель 

общественной комиссии                                                          Т.В.Колмакова

Секретарь

общественной комиссии                                                          Н.А.Борисова

