
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от  «26» января 2021 г.                                                                                                                № 4
п. Ромоданово
О   внесении   изменений в постановление 

Ромодановского сельского поселения от 19.12.2017  г. 

№ 220 «Об   утверждении муниципальной 

программы Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 августа 2017 г. № 495 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018-2024 годы» и Уставом Ромодановского сельского поселения постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы» изложив ее в новой редакции (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ромодановского сельского поселения Трубкину А.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Ромодановского сельского поселения. 

Глава Ромодановского

сельского  поселения                                                                                                             Т.В.Колмакова

Приложение  

к постановлению администрации
Ромодановского сельского поселения
от 26 января 2021 г. т№4
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды  на территории 

Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения

	Участники Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения

	Подпрограммы Программы
	Нет

	Цель Программы


	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ромодановского сельского поселения

	Задачи Программы
	1) Обеспечение формирования единого облика Ромодановского сельского поселения
2) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ромодановского сельского поселения включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ромодановском сельском поселении на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30%, в том числе доля жителей Ромодановского сельского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий – 60%.

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

4. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %.

	Срок реализации Программы
	2018-2024 годы без разделения на этапы

	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Общий объем финансовых средств – 23568,08573тыс. руб., из них:

Средства республиканского бюджета:

2018 год – 1723,54 тыс. рублей,

2019 год – 16221,38 тыс. рублей,

2020 год – 2273,11  тыс. рублей,

2021 год – 1708,84  тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. руб.*;
2023 год – 0,00 тыс. руб.*;

2024 год – 0,00 тыс. руб.*
Средства местного бюджета:

2018 год – 460,99 тыс. рублей,

2019 год – 800,00 тыс. рублей,

2020 год – 372,96 тыс. рублей,

2021 год – 17,26 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. руб.*;
2023 год – 0,00 тыс. руб.*;

2024 год – 0,00 тыс. руб.*

	Ожидаемые результаты Программы
	Выполнение поставленных целей и задач муниципальной программы, улучшение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 


* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

1. Характеристика текущего состояния благоустройства Ромодановского сельского поселения.
Городская среда - фундаментальное понятие, выражающее сущность территории и как места сосредоточения больших масс людей, и как функционального образования, играющего важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организации.

Городская среда - совокупность многочисленных и разнообразных каналов массовых коммуникаций, форм и способов общения людей, их подключения к источникам разнообразной информации. Она выступает как комплекс условий жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества среды. Одновременно городская среда является совокупностью условий для творческой деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и т. д.

       На сегодняшний день на территории Ромодановского сельского поселения объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, газоны и цветники, озеленение, освещение, малые архитектурные формы, детские спортивно-игровые площадки, элементы городской мебели на территории дворовых территорий, площадки для отдыха взрослых, хозяйственно-бытовые площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, автомобильные парковки, площадки для выгула домашних животных, места сбора и временного хранения мусора либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Проведенные исследования и анализ состояния территории свидетельствуют о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

Территорию Ромодановского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли, входящих в состав сельского поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах сельского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения. Территория Ромодановского сельского поселения занимает площадь 48,3 квадратных километров. 

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

расширение влияния граждан при принятии решения: создание инструментов участия жителей в городской среде;

создание комфортной и безопасной городской среды.

Разработка программы позволит реализовать ключевые принципы и подходы к развитию комфортной городской среды с учетом приоритетов пространственного развития.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Ромодановского сельского поселения
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить формирование единого облика Ромодановского сельского поселения
- обеспечение создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Ромодановского сельского поселения включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ромодановского сельского поселения используя социальные сети и Интернет-ресурсы.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения решения вопросов по формированию комфортной городской среды.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. 
В целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы, включающих мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий и мероприятия по строительству объектов капитального строительства и осуществлении контроля в процессе строительства объектов капитального строительства, администрации Ромодановского сельского поселения предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия.
Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, осуществляется путем:

- предоставления субсидий из республиканского бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).
Реализация программы предусматривает финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;

- устройство парковок;

- оборудование детских площадок;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм;
- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование минимального перечня робот по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- трудового участия граждан, при этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территории;

- устройство приспособлений для сушки белья;

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов;

- иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

при наличии решения собственников помещений в таком многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.
Организационно-правовые мероприятия предполагают:

Своевременное формирование нормативно правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. 
Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают:

проведение работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения распространения информации среди населения, городских и профессиональных сообществ;

установку интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении 2.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации муниципальной программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Ромодановского сельского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ромодановского сельского поселения - 30%, в том числе доля жителей Ромодановского сельского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий - 60%.

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

4. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные, кадровые, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом и в сфере благоустройства территорий в частности.

Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в период с 2022 по 2024 годы
	1. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 21

	2. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д.  22

	3. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 2

	4. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 4

	5. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Энергетическая, д. 9 

	6. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Энергетическая, д. 11

	7. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 8 

	8. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 9

	9. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 23 

	10. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 24

	11. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 4

	12. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 2 

	13. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 4

	14. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 27

	15. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 29

	16. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 1

	17. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 3


	18. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 1

	19. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 6

	20. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 2

	21. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 30

	22. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Южная, д. 4

	23. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 8

	24. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 9

	25. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 15

	26. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 16

	27. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 17

	28. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 6

	29. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 8

	30. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 10

	31. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 16

	32. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 30

	33. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 32

	34. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 34

	35. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 18 

	36. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 20

	37. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 5 

	38. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Юбилейная, д. 7

	39. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 3

	40. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 12

	41. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 1

	42. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 2

	43. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 3

	44. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 4

	45. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 5

	46. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 6 

	47. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 8

	48. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 39 

	49. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 41

	50. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 30

	51. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 45

	52. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 10 

	53. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 12

	54. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Южная, д. 11

	55. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 5

	56. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 11

	57. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 8

	58. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 11

	59. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 39

	60. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 19А корп.1

	61. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 19А корп.2

	62. 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 19А корп. 3


Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2022 по 2024 годы

	1.
	Парк КиО им. Филатова
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина

	2.
	Сквер
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов

	3.
	Территория пруда 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, 

ул. Есенина


Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству

	№
	Адрес
	Площадь, м²

	2018 год

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 14 и д. 16
	5742

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 2 и д. 4
	4696

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 28
	2453

	2019 год

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 19 
	1796

	2
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 21
	2974

	3
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Спиртзаводская, д. 1
	1190

	4
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 1, д. 3, д. 5
	3690

	5
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 36 и д. 36, корп. 1
	3811

	2020 год

	6
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Коммунальный, д. 8 
	5129

	7
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Коммунальный, д. 9 
	

	8
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Коммунальный, д. 9А
	

	9
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 12
	2477

	10
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 14
	

	2021 год

	

	1
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 4 
	7123

	2022 год

	Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы

	2023 год

	Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы

	2024 год

	Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы


Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству

	№
	Наименование территории, адрес территории
	Площадь, м²

	2019 год

	1
	Парк КиО им. Филатова
	40406

	2020 год

	1
	-
	-

	2021 год

	1
	-
	-

	2022 год

	Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы

	2023 год

	Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы

	2024 год

	Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы


Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	№

п/п
	Вид объекта недвижимого 

имущества и земельных участков
	Адрес 

	1. 
	Административное здание № 1 и земельный участок (Администрация Ромодановского муниципального района)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 138

	2. 
	Административное здание № 2 и земельный участок

(Администрация Ромодановского муниципального района)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 153

	3. 
	Административное здание № 3 и земельный участок (Администрация Ромодановского муниципального района)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 138А

	4. 
	Административное здание и земельный участок

(Администрация Ромодановского сельского поселения)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 138Б

	5. 
	Административное здание и земельный участок (Прокуратура)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 157

	6. 
	Административное здание и земельный участок

(Отдел полиции)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 144

	7. 
	Здание Детской школы искусств и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 142

	8. 
	Здание ФОК и земельный участок


	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Крылова, д. 9

	9. 
	Здание ДЮСШ и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Боронина, д. 15Б

	10. 
	Здание МБОУ «РСОШ №1» и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер. Крылова, д. 2

	11. 
	Здание МБОУ «РСОШ №2» и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7

	12. 
	Здание МБОУ «РСОШ №3» и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 7

	13. 
	Здание детского сада комбинированного вида 

и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Миронова, д. 6

	14. 
	Здание детского сада «Теремок»

 и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Московская, д. 27

	15. 
	Здание детского сада «Солнышко» 

и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Новая, д. 6

	16. 
	Здание детского сада «Аленушка» 

и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 10

	17. 
	Здание аграрного техникума и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30

	18. 
	Здание Ледового дворца и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 36

	19. 
	Здание районного дома культуры и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 149

	20. 
	Здание культурно-досугового центра и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, Транспортный проезд, д. 5

	21. 
	Здание районной библиотеки и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 151

	22. 
	Административное здание и земельный участок

(Казначейство)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 7А

	23. 
	Административное здание и земельный участок

(ПЧ-20)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 33

	24. 
	Административное здание и земельный участок

(Мордовгаз)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 9

	25. 
	Здание почты и земельный участок


	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 155

	26. 
	Административное здание и земельный участок

(Управляющая компания ООО «Уют»)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 3

	27. 
	Административное здание и земельный участок

(Коммунальные ресурсы)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 49

	28. 
	Административное здание и земельный участок

(МСО)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 43

	29. 
	Административное здание и земельный участок

(Редакция газеты «Победа»)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 5

	30. 
	Административное здание и земельный участок

(Мордоврегионгаз)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 22

	31. 
	Административное здание и земельный участок

(Служба судебных приставов)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, тер. Больницы, д. 11

	32. 
	Здание поликлиники и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Садовая, д. 19

	33. 
	Здание районного суда и земельный участок 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Кирова, д. 9

	34. 
	Здание санэпидемстанции и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Садовая, д. 2

	35. 
	Здание ветеринарной службы и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Миронова, д. 2

	36. 
	Здание сбербанка и земельный участок 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 165

	37. 
	Административное здание и земельный участок (ОАО «Ромодановосахар»)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 1

	38. 
	Административное здание и земельный участок (ООО «Европак»)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, Ичалковское шоссе, д. 7

	39. 
	Административное здание и земельный участок (ООО «Спиртовой завод «Ромодановский»)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 1

	40. 
	Здание бытового помещения и земельный участок 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Кирова, д. 37

	41. 
	Административное здание и земельный участок (ООО «Кристалл-М»)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, Промышленное шоссе, д. 12

	42. 
	Здание столярной мастерской и земельный участок 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 6

	43. 
	Здание шиномонтажа и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, Ичалковское шоссе, д. 2

	44. 
	Здание пекарни и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Маяковского, д. 67

	45. 
	Здание бани и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 2

	46. 
	Здание для производственных целей и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Хлебное шоссе, д. 1

	47. 
	Здание автозаправочной станции и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ичалковское шоссе, д. 6

	48. 
	Здание автомойки и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 43А

	49. 
	Здание столовой и земельный участок 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 2

	50. 
	Здание кафе и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, Ичалковское шоссе, д. 4

	51. 
	Здание кафе и земельный участок 
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Вокзальная, д. 17

	52. 
	Земельный участок для торговли (рынок)
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 9

	53. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 128

	54. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 128А

	55. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Ленина, д. 130

	56. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 9а

	57. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 11

	58. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 17А

	59. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 28

	60. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 38

	61. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 40

	62. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 42

	63. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 7

	64. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 9

	65. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 11

	66. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 13

	67. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 13а

	68. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Центральная, д. 24

	69. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Первомайская, д. 51

	70. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 1

	71. 
	Здание торгового комплекса и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 2

	72. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 3

	73. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 18а

	74. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Пушкина, д. 13

	75. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Миронова, д. 41А

	76. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Миронова, д. 83а

	77. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Вокзальная, д. 12а

	78. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Вокзальная, д. 18

	79. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Вокзальная, д. 20

	80. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Кирова, д. 13

	81. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Механическая, д. 8

	82. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Заводская, д. 56А

	83. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Маяковского, д. 25

	84. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Советская, д. 13

	85. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Советская, д. 60

	86. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 1

	87. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Связистов, д. 3

	88. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, между д.д. 2 и 3

	89. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, возле д.4

	90. 
	Здание магазина и земельный участок
	РМ, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, д. 4а


                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
Целевые индикаторы
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
	N
	Наименование индикатора
	единица измерения
	Значение индикатора

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018 - 2024 годы

	1
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ромодановского сельского 
	проценты
	6%
	9%
	12%
	15%
	20%
	25%
	30%

	
	в том числе доля жителей Ромодановского сельского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
	единицы
	0
	1
	0
	0
	*
	*
	*

	3
	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
	единицы
	3
	5
	5
	1
	*
	*
	*

	4
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	проценты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


* Значения показателей будут уточнены после актуализации муниципальной программы.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат
	Связь с показателями подпрограммы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Благоустройство дворовых территорий

	1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования vmestedelaem.ru, официальный сайт администрации, социальные сети).
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №1

	2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №3

	3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий до 1 апреля года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). 
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	показатель №3

	4. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории Ромодановского сельского поселения федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	показатель №3

	5. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в том числе изготовление всей необходимой градостроительной документации
	Администрация Ромодановского сельского поселения совместно с собственниками жилых помещений многоквартирных домов
	01.01.2018
	31.12.2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	показатель №3

	6. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Ромодановского сельского поселения
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №1

	7. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ромодановского сельского поселения в том числе доли жителей Ромодановского сельского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам  развития комфортной среды с использованием цифровых технологий
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №1

	8. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	показатель №1,4

	9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2019
	31.12.2024
	Увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №1

	10. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ромодановского сельского поселения при условии одобрения такого решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в Порядке, установленном такой комиссией. 
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Улучшение комфортности проживания граждан
	показатель №3

	11. Исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из Перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Улучшение комфортности проживания граждан
	показатель №3

	2. Благоустройство общественных территорий

	1. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, конкретных мероприятий программы, в том числе с использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования (vmestedelaem.ru, официального сайта администрации, социальные сети) и ежегодная актуализация программы.
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №1

	2. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу.
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2020
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №1

	2.1. Организация учета предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в программу, путем проведения голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2021
	31.12.2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №2

	3. Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий до 1 апреля года реализации мероприятий, с условием обязательного установления минимального 5-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). 
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	показатель №2

	4. Синхронизация выполнения работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы с реализуемыми на территории Ромодановского сельского поселения федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Улучшение комфортности проживания граждан
	показатель №2

	5. Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы на территории Ромодановского сельского поселения
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №2

	6. Реализация мероприятий по увеличению доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ромодановского сельского поселения в том числе доли жителей Ромодановского сельского поселения в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной городской среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №1

	7. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе с участием заинтересованных лиц
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц
	показатель №2

	8. Исключение из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ромодановского сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Улучшение комфортности проживания граждан
	показатель №2

	9. Организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2018
	31.12.2024
	Увеличение доли общественных территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц. Вовлечение граждан в решение вопросов по формированию комфортной среды, повышение уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий
	показатель №1,2

	
	
	
	
	
	

	3. Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

	1. Достижение согласия между администрацией Ромодановского сельского поселения и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателей в собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки о их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства Ромодановского сельского поселения не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств указанных лиц
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2019
	31.03.2024
	Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории Ромодановского сельского поселения
	показатель №1,2,3

	2. Организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения совместно с их собственниками и достижение согласия между администрацией и собственниками вышеуказанных объектов об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства Ромодановского сельского поселения не позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет средств собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	01.01.2019
	31.12.2021
	Улучшение комфортности проживания граждан и формирование единого облика благоустройства территории Ромодановского сельского поселения
	показатель №3


Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ромодановского сельского поселения» на 2018-2024 годы
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам, тыс. рублей

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Благоустройство дворовых территорий
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	1723,54
	1319,02
	2273,11
	1708,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	460,99
	65,05
	372,96
	17,26
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего:
	2184,53
	1384,07
	2646,07
	1726,10
	0,0
	0,0
	0,0

	Благоустройство общественных территорий
	Администрация Ромодановского сельского поселения
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	0,00
	14902,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	734,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего:
	0,00
	15637,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

















