ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

__________________________________________________________________

от «29» декабря  2022 г.                                                                № 135
п. Ромоданово

О внесении изменений в постановление администрации Ромодановского сельского поселения от 08.02.2022г. №12 «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории поселка Ромоданово» на 2022-2024гг.
 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ромодановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить  Муниципальную  программу «Благоустройство территории поселка Ромоданово» на 2022-2024 гг. Приложением №3 «План мероприятий по  благоустройству п. Ромоданово на 2023 год» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.

2. Разместить Постановление на официальном сайте администрации Ромодановского сельского поселения.

 3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Глава Ромодановского

сельского поселения                                               Т.В. Колмакова

Приложение №3 к муниципальной программе
«Благоустройство территории поселка Ромоданово»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по  благоустройству п. Ромоданово на 2023 год
	№

п/п
	Мероприятия
	Объем
работ
	Исполнитель

	I.СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ 

	1
	Устройство основания под контейнерные площадки; ул.Ленина, Миронова, ул.Дорожная, Пионерская, Связистов
	10 шт.
	Подрядчик

	2
	Окраска  металлического ограждения автомобильного моста
	200 м.
	Подрядчик

	4
	Ремонт памятника погибшим  УВОВ
	1 шт
	Подрядчик

	5
	Ремонт общественного ограждения по ул.Полежаева
	500 м.
	Подрядчик

	6
	Устройство резинового покрытия на детской площадке по адресу ул.Маяковского, 16
	200 м.кв.
	Подрядчик

	II.БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им.ФИЛАТОВА,

 ЗОНЫ ОТДЫХА 

	1
	Озеленение, высадка деревьев и кустарников.

 Приобретение семян газонной травы  -мятлика

Саженцы цветов
	200 шт.

30 кг.

500 шт.
	Подрядчик

	2
	Устройство резинового покрытия в зоне качелей
	120 м.кв..
	Подрядчик

	3
	Окашивание сорной растительности
	-
	Подрядчик

	4
	Спиливание и выкорчевка ветхих деревьев, вырубка кустарников 
	Согласно актов 
	Подрядчик

	5
	Устройство зоны притяжения.
	200 м.кв.
	Подрядчик

	III.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА РОМОДАНОВО

	1
	Уборка несанкционированных свалок с вывозом мусора на полигон ТБО 
	10 шт.
	Подрядчик

	2
	Очистка пруда  по ул. Есенина, оз.Ладка и прилегающей территории
	-
	Подрядчик

	3
	Отсыпка вторичным сырьем ул.Верхняя, пер.Кирпичный, ул.Тополей., пер.Молочный, ул.Маяковского, ул.Железнодорожная 
	-
	Подрядчик

	4
	Обкашивание сорной растительности на центральной площади и  общественных  территориях.
	
	Подрядчик

	5
	Спиливание и выкорчевка ветхих деревьев, вырубка кустарников
	
	Подрядчик

	6
	Озеленение, высадка деревьев и кустарников.

 Саженцы цветов
	200 шт.

3000 шт.
	Подрядчик

	III.УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

	1
	Устройство дренажной системы по ул.Восточная (проезд первый и второй)
	300 м.


	Подрядчик

	IV.БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ

	1
	- по Пятинскому шоссе: укрепление  берегов оврага посадкой деревьев
- по ул. Касаткина:  Ремонт центральных ворот. Установка и окраска ограждения.
	200 м.
	Подрядчик

	2
	Спиливание кустарников и деревьев по ул. Касаткина, и ул.Дорожная
	
	Подрядчик

	VI.УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	1
	Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы 
	50 шт.
	Подрядчик

	
	Подключение 3-х новых точек уличного освещения с узлами учета: ТП «Восточная», ТП «Кичаевка», ТП «МТС Ромодановская», ТП 50 лет Победы.
	4 ед.
	Подрядчик

	
	Устройство уличного освещения по ул.Пушкина,д.17
	1
	Подрядчик

	
	Реконструкция уличного освещения по ул.Чапаева, Боронина, Дзержинского
	400 м.
	Подрядчик

	
	Устройство уличного освещения с установкой светильников по ул.Механическая,   ул.50 лет Победы,  Радужная, ул.Железнодорожная.


	650 м
	Подрядчик

	V. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

	1
	 Подготовка к праздникам:

- День Победы

- Новый год

-  День района

 и другие значимые мероприятия.

( приобретение и установка баннеров, растяжек, стел, флажков и т.д.)
	
	Администрация Ромодановского сельского поселения

Подрядчик

	2
	Ремонт памятников, стел.
	15 шт.
	Подрядчик


