ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

__________________________________________________________________

от «12 » февраля  2024 г.                                                                № 9

п. Ромоданово

О внесении изменений в Постановление администрации Ромодановского сельского поселения от 08.02.2022г. №12 «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории поселка Ромоданово» на 2022-2024гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ромодановского сельского поселения, бюджета Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Постановление администрации Ромодановского сельского поселения от 08.02.2022г. №12 «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории поселка Ромоданово» на 2022-2024гг. в части;

- Изменить столбцы 5 и 6 в Приложении №1.

- Дополнить Приложением №2

2. Разместить изменения в Постановление на официальном сайте администрации Ромодановского сельского поселения.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ромодановского

сельского поселения                                               Т.В.Колмакова

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории поселка Ромоданово»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории поселка Ромоданово» на 2022-2024гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансовых средств из местного бюджета (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение энергосберегающих ламп уличного освещения. | 600,00 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2 | Оплата потребленной электроэнергии на уличное освещение | 5400,00 | 1700 | 1850 | 1850 |
| 1.3 | Текущий ремонт уличного освещения, в том числе: Замена ламп на светильники по ул.Полежаева и ул.Кирова. | 800,00 | 400 | 200 | 200 |
| 1.4. | Устройство уличного освещения с установкой светильников по: - ул.Механическая; - ул.50 лет Победы, ул.Родникова, ул.Раздольная; - ул.Боронина, ул.Дзержинского, ул.Чапаева; - проезд Молочный, пер.Солнечный; - ул.Степная; - ул.Молодежная. Итого-4300 м. | 1701,1 |  |  | 1701,1 |
|  | ИТОГО | 8501,1 | 2 300,00 | 2 250,00 | 3951,1 |
| 2. Содержание территории |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка территории от сорняков | 300,0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Содержание шахтных колодцев (лабораторные исследования, очистка) | 250,00 | 100 | 100 | 50 |
| 2.3 | Приобретение детских игровых площадок, качелей. | 900,00 | 300 | 300 | 300 |
| 2.4 | Вырубка деревьев и кустарников | 600,00 | 200 | 200 | 200 |
| 2.5 | Ремонт детских площадок | 390,00 | 130 | 130 | 130 |
| 2.6 | Установка указателей наименований улиц и номеров домов. | 90,00 | 30 | 30 | 30 |
| 2.7 | Уборка площадей, парков, скверов улиц поселка от мусора. | 2436,00 | 436 | 1000 | 1000 |
| 2.9 | Текущий ремонт стел, памятников и бюстов | 510,00 | 170 | 170 | 170 |
| 2.10 | Оплата по трудовым договорам общественным рабочим | 3000,00 | 1400 | 800 | 2500 |
| 2.11 | Приобретение баннеров, новогодней иллюминации, феерверки и прочее. | 600,00 | 200 | 200 | 200 |
| 2.12 | Установка декоративного ограждения по ул.Ленина | 100,00 | 100 | 0 | 0 |
| 2.13. | Обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в парке культуры и отдыха им. Филатова в п. Ромоданово | 7900,0 | 7500,0 | 200 | 200 |
| 2.14. |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 17070 | 10666 | 3230 | 3230 |
| 3. Сбор и вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт контейнерных площадок, 6 шт. | 1500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 3.2 | Уборка несанкционированных свалок (оплата по договорам) | 1050,00 | 350 | 350 | 350 |
| 3.3 | Сбор и утилизация ртуть содержащих ламп | 50,00 | 20 | 20 | 10 |
|  | ИТОГО | 2600,00 | 870,00 | 870,00 | 860,00 |
| 4. Озеленение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение саженцев и цветов, высадка их на территории поселка | 350,00 | 250 | 50 | 100 |
| 4.2 | Содержание цветочных клумб и газонов | 90,00 | 30 | 30 | 30 |
| 4.3 | Уход за деревьями и кустарниками в парке | 90,00 | 30 | 30 | 30 |
| 4.4 | Посев газона, разбивка клумб на детской площадке | 30,00 | 10 | 10 | 10 |
| 4.5 | Приобретение декоративных газонов | 90,00 | 30 | 30 | 30 |
| 4.6 | Приобретение садового инвентаря | 60,00 | 20 | 20 | 20 |
| 4.6 | Содержание и ремонт садовой техники | 30,00 | 10 | 10 | 30 |
|  | ИТОГО | 680,00 | 380,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5. Кладбище |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содержание общественной территории | 300,00 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Установление дополнительного ограждения кладбища по Касаткина | 150,00 | 150 | 0 | 0 |
| 5.3 | Приобретение венков и цветов для возложения на митингах памяти | 30,00 | 10 | 10 | 10 |
|  | ИТОГО | 480,00 | 260,00 | 110,00 | 110,00 |
| 6. Организация конкурса по благоустройству |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация конкурса | 150,00 | 50 | 50 | 50 |
|  | ИТОГО | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | ВСЕГО | 29487,1 | 14526,0 | 6630,0 | 8354,1 |

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Благоустройство территории поселка Ромоданово»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по  благоустройству п. Ромоданово на 2024 год

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I.СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ |  |  |  |
| 1 | Устройство основания и ограждений под контейнерные площадки; ул.Ленина, Миронова, ул.Дорожная, Пионерская, Связистов. Набережная. Юбилейная, Анны Лусс. | 10 шт. | Подрядчик |
| 2 | Окраска металлического ограждения пешеходного моста | 200 м. | Подрядчик |
| 3. | Установка урн | 9 ш. | Подрядчик |
| 4 | Ремонт памятника погибшим УВОВ | 1 шт | Подрядчик |
| 5 | Окраска ж/б общественного забора на центральной площади и по ул.Полежаева | 285 пролетов | Подрядчик |
| II.БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им.ФИЛАТОВА, ЗОНЫ ОТДЫХА |  |  |  |
| 1 | Озеленение, высадка деревьев и кустарников. Приобретение семян газонной травы -мятлика Саженцы цветов | 200 шт. 30 кг. 2500 шт. | Подрядчик |
| 2 | Устройство резинового покрытия на площадке для отдыха | 66 м.в. | Подрядчик |
| 3 | Окашивание сорной растительности | - | Подрядчик |
| 4 | Спиливание и выкорчевка ветхих деревьев, вырубка кустарников | Согласно актов | Подрядчик |
| 5 | Посадка деревьев и кустпрников | 100 шт. | Подрядчик |
| III.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА РОМОДАНОВО |  |  |  |
| 1 | Уборка несанкционированных свалок с вывозом мусора на полигон ТБО | 30 шт. | Подрядчик |
| 2 | Очистка пруда по ул. Есенина, оз.Ладка и прилегающей территории | - | Подрядчик |
| 3 | Отсыпка вторичным сырьем ул.Щипакина, ул.Верхняя, пер.Кирпичный, ул.Тополей., пер.Молочный, ул.Маяковского, ул.Железнодорожная | - | Подрядчик |
| 4 | Окашивание сорной растительности на центральной площади и общественных территориях. |  | Подрядчик |
| 5 | Спиливание и выкорчевка ветхих деревьев, вырубка кустарников |  | Подрядчик |
| 6 | Озеленение, высадка деревьев и кустарников. Саженцы цветов | 200 шт. 3000 шт. | Подрядчик |
| III.УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ |  |  |  |
| 1 | Углубление дренажных траншей на территории поселения |  | Подрядчик |
| IV.БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ |  |  |  |
| 1 | - по Пятинскому шоссе: укрепление берегов оврага посадкой деревьев . | 200 м. | Подрядчик |
| 2. | - по ул. Касаткина: Ремонт центральных ворот. Окраска ограждения. Спиливание кустарников и деревьев | 800 м. | Подрядчик |
| 2 | - по ул. Дорожная Спиливание кустарников и деревьев | - | Подрядчик |
| VI.УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Замена перегоревших ламп уличного освещения - на энергосберегающие лампы | 150 шт. 15 шт. | Подрядчик |
| 2 | Подключение 3-х новых точек уличного освещения с узлами учета: ТП «Восточная», ТП «Кичаевка», ТП «МТС Ромодановская», ТП 50 лет Победы. | 4 ед. | Подрядчик |
| 3 | Реконструкция уличного освещения по ул.Чапаева, Боронина, Дзержинского | 400 м. | Подрядчик |
| 4 | Устройство уличного освещения с установкой светильников по: - ул.Механическая; - ул.50 лет Победы, ул.Родникова, ул.Раздольная; - ул.Боронина, ул.Дзержинского, ул.Чапаева; - проезд Молочный, пер.Солнечный; - ул.Степная; - ул.Молодежная. | 4300 м | Подрядчик |
| V. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. |  |  |  |
| 1 | Подготовка к праздникам: - День Победы - Новый год - День района и другие значимые мероприятия. ( приобретение и установка баннеров, растяжек, стел, флажков и т.д.) |  | Администрация Ромодановского сельского поселения Подрядчик |
| 2 | Ремонт памятников, стел. | 15 шт. | Подрядчик |