ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РОМОДАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

	от  «27 »  декабря  2022 г.                                                                           №  58


с.Пушкино

        Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы        «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Пушкинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия  
          В соответствии с постановлением Правительства РМ от 28.02.2022 г. №187   «  Об утверждении государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия», администрация Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района

                                                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия согласно приложению.

2.  Установить, что входе реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия  мероприятия и объёмы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей бюджета сельского поселения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования в информационном бюллетене   Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Пушкинского

сельского  поселения                                                                        С.Н.Балденков.

Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского сельского поселения

от 27.12.2022г. № 58

Паспорт 

Муниципальной  программы

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Пушкинского сельского  поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» 

	Наименование Программы
	-Муниципальная  программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории  Пушкинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»

(далее - Программа).

	Основание для разработки программы
	- «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия»

	Заказчик Программы 
	-Администрация Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (далее по тексту - Администрация)

	Разработчик Программы
	-Администрация Пушкинского сельского поселения

	Основные задачи Программы
	-Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях

	Основная цель Программы
	- Приведение в безопасное состояние гидротехнического сооружения

- обеспечение рационального водопользования на территории     Пушкинского сельского поселения, в том числе:

Защита территорий и населения с. Пушкино от вредного воздействия вод;

Оздоровление экологической обстановки на водных объектах.

	Сроки реализации 

Программы
	-Программа реализуется  в два этапа:

- 2023 год - разработка проектной документации на капитальный ремонт.

-2024 - 2025 год - капитальный ремонт

	 Структура программы, перечень программ, основных направлений и мероприятий
	- Исполнители программы

	Объем и источники финансирования Программы
	Общий  объем финансирования Программы составляет: 55253,18 тыс.руб. в том числе:

- средства  федерального бюджета  –  47462,81 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета Республики Мордовия 7735,12 тыс. руб

- средства местного бюджета –  55,25 тыс. рублей 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	-Обеспечение технической безопасности и возможность хозяйственного использования гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Пушкинского сельского поселения.



	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за реализацией Программы по итогам  каждого года  осуществляет администрация Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района


Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

На территории Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия находится одно гидротехническое сооружение (далее именуемое – ГТС)

Плотина с водосбросным сооружением  в овраге Безымянный находится в муниципальной собственности администрации Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района.  ГТС требует капитального ремонта водосбросного сооружения и плотины. Гребень плотины колейно разбит, присутствуют локальные выбоины, частично разрушен. Верховой откос размыт в следствии волнового воздействия на всём протяжении, заложение откоса не соответствуют проектным данным. На низовом откосе имеются оползневые явления в районе оголовков водосбросного сооружения и донного водоспуска.

Водосбросное сооружение шахтного типа из железобетона, с сороудерживающими решётками и ледозащитным сооружением. Водопроводная часть из железобетонных труб в одну нитку Ду = 1300 мм. На шахтном водосбросе частично обрушены бетонные слои, сороудерживающая решётка находится в аварийном состоянии, служебный мостик отсутствует, нарушена целостность отводящего канала шахтного водосброса. Задвижка донного  водоспуска находится в нерабочем состоянии.

Создавшаяся  ситуация может привести к катастрофическим последствиям, включая разрушение ГТС..

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварии на ГТС.

Достижение основной цели Программы предлагается осуществить путём выполнения следующих задач:

- приведение в безопасное состояние гидротехнического сооружения;

- предотвращение возможного материального ущерба от аварии на гидротехническом сооружении, включая гибель людей, сельскохозяйственных  животных, затопление сельскохозяйственных угодий;

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
    Программа реализуется  в период 2023 - 2027 годов

Сроки реализации программы могут быть изменены по решению администрации Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия в случаях  разработки и реализации республиканских целевых программ, утверждённых постановлением Правительства Республики Мордовия.

Раздел 4. Система программных мероприятий, объёмы финансирования
	


	


	№ п/п
	Наименование программного мероприятия
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс.руб)


	Всего (тыс.руб)


	Ожидаемый результат

	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	
	

	1
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт   ГТС пруда в овраге Безымянный с.Пушкино 
	Федеральный бюджет
	2169,71272
	
	
	2525,47448
	Повышение уровня безопасности ГТС, возможность хозяйственного использования водных объектов и прилегающей территории



	
	
	Республиканский

Бюджет Республики Мордовия 
	353,23576
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	2,526
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт  ГТС пруда в овраге Безымянный

с.Пушкино


	Федеральный бюджет


	
	22646,55
	22646,55
	52727,71
	

	
	
	Республиканский

Бюджет Республики Мордовия
	
	3690,94
	3690,94
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	26,364
	26,364
	
	

	3
	Итого:

	Федеральный бюджет


	2169,71272
	22646,55
	22646,55
	55253,18
	

	
	
	Республиканский

Бюджет Республики Мордовия
	353,23576
	3690,94
	3690,94
	
	

	
	
	Местный бюджет
	2,526
	26,364
	26,364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
 Финансирование мероприятий  Программы планируется за счёт средств  федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 55253,18  тыс.руб.  в том числе:

- средства  федерального  бюджета  –  47462,81   тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 7735,12 тыс.рублей

- средства местного бюджета –  55,25 тыс. рублей.

Раздел  6. Ожидаемые результаты  реализации Программы

В результате реализации программы к 2027 году ожидается следующий экологический и социально-экономический эффект:

1) Приведение в надёжное и безопасное состояние ГТС;

2) Предотвращение возможного материального ущерба от аварий на гидротехническом сооружении, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных угодий.

