ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЛОЗЕРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «17» марта 2025 г.                                                                                №   51-а

с. Белозерье

О защите населения и территории Белозерьевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период весеннего паводка 2025 года.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба от вредного воздействия вод объектам промышленности, жилого фонда, инженерным сооружениям, коммуникациям, сельскому хозяйству, обеспечения сохранности дорог, мостов, искусственных сооружений, а так же в целях защиты населения в период весеннего паводка 2025 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий связанных с паводком по Белозерьевскому сельскому поселению на 2025 год (приложение 1).

- Утвердить комиссию, по осуществлению контроля за выполнением  плана мероприятий связанных с паводком на 2025 год и оказания необходимой помощи в выполнении настоящего постановления (приложение 2).

- Провести подворные обходы граждан по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения в период паводка, при необходимости эвакуировать население и имеющихся у них животных.

- Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белозерьевского

сельского поселения                                                           Салихов Р.Х.

Приложение 1

к постановлению администрации

Белозерьевскому сельского поселения

от «17» марта 2025 г. №  51-а

План мероприятий

связанный с паводком

по Белозерьевскому сельскому поселению на 2025 год

| № | Наименование проводимых работ | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения, предприя-тий, организаций поселения о возмож-ных катастрофических подъемах уров-ней воды, затоплениях и подтоплениях территорий. | до 28.03.2025 г. | Администрация Белозерьевского сельского поселения |
| 2 | Организация среди населения, проживающих в подтопляемых местах круглосуточного дежурства | Во время подтопления | Администрация Белозерьевского сельского поселения |
| 3 | Очистка водосточных труб под дорогами для пропуска талых вод | до 28.03.2025 г. | Администрация Белозерьевского сельского поселения |
| 4 | Проведение обходов маломобильных граждан с разъяснением правил пове-дения в период паводка, предложениями страхования имущества. | до 28.03.2025 г. | Администрация Белозерьевского сельского поселения |
| 5 | Составление списков граждан прожи-вающих в местах возможного затоп-ления и определение мест их размеще-ния. | до 28.03.2025 г. | Администрация Белозерьевского сельского поселения |
| 6 | Организация в период половодья наблюдения за уровнем воды в р. Белая Амура. | С 18.03.2025 г. по 20.04.2025 г. | Администрация Белозерьевского сельского поселения |
| 7 | Проверка состояния ГТС и их готовности к пропуску талых вод, исправности оборудования водосброс-ных и водопропускных сооружений | до 28.03.2025 г. | Администрация Белозерьевского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению администрации

Белозерьевского сельского поселения

от «17» марта 2025 г. № 51-а

Состав комиссии

по осуществлению контроля за выполнением  плана мероприятий связанных с паводком на 2025 год и оказания необходимой помощи в выполнении настоящего постановления

- Салихов Рясим Хафизович – председатель комиссии, глава Белозерьевского сельского поселения,

- Бикмаев Хайдяр Абдулхакович – депутат Белозерьевского сельского поселения,

- Батраков Хаким Рашитович – участковый уполномоченный полиции по Белозерьевскому сельскому поселению  (по согласованию);

- Асаинов Абдулкарим Айсеевич – депутат Белозерьевского сельского поселения.