ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «11» апреля 2025 г.                                                                     № 59

Об утверждении плана мероприятий

в Ромодановском сельском поселении по подготовке

к работе в отопительный сезон 2025/2026гг.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом  Минэнерго  России  от  13.11.2024  №  2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и «Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Ромодановского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий в Ромодановском сельском поселении по подготовке к работе в отопительный период 2025/2026 годов (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Ромодановского сельского поселения.

Глава Ромодановского

сельского поселения                                                 Т.В. Колмакова

Приложение №1

к постановлению администрации Ромодановского сельского поселения

от 11.04.2025г № 59

План

мероприятий Ромодановского сельского поселения по подготовке к работе в отопительный сезон 2025/2026гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение (Должность, Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные и технические мероприятия. |  |  |  |
| 1.1. | Обучение ответственного за эксплуатацию здания в ОЗП | 15.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.2. | Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к ОЗП 2025/2026гг. | 15.09.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры внутренней системы отопления | 01.07.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.4. | Промывка системы отопления гидропневматическим способом | 01.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.5. | Испытание на прочность и плотность системы отопления | 01.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.6. | Провести весенний осмотр здания с составлением акта. | 01.07.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.7. | Выполнить работы по ремонту здания: - регулировка и утепление оконных конструкций и дверей; - ремонт цоколя. | 01.07.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3. Перечень документов |  |  |  |
| 3.1. | План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025/2026гг. | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.3. | Распоряжение «о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатации здания в ОЗП» | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.4. | Должностная инструкция на ответственное лицо. | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.5. | Удостоверение о проверке знаний. | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.6. | Договор с теплоснабжающей организацией с актом балансового разграничения | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.7. | Акт о гидропневматической промывке системы отопления здания | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.8. | Акт на ревизию запорной арматуры | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.9. | Акт на гидравлическое испытание системы отопления здания | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.10. | Договор на техническое обслуживание | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.11. | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 3.12. | Акт готовности учреждения к отопительному периоду. | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 4. Предписания надзорных органов. |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |
| 5. тепловые сети |  |  |  |
| 1. Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования. |  |  |  |
| 1.1. | Акт на гидравлическое испытание и гидропневматическую промывку. Обеспечить проведение промывки и гидравлических испытаний тепловых сетей. | 30.09.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.3. | Акт на внешний осмотр оборудования теплотрасс (для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефектов труб и утеплителя) | 15.09.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.4. | Акт на ревизию запорной арматуры (ревизия плотности кранов и задвижек) | 15.09.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.5. | Договор на техническое обслуживание тепловых сетей | 15.09.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.6. | Удостоверение о проверке знаний. | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |
| 1.7 | Распоряжение «о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатации теплотрасс» | 30.08.2025 | Зам.Главы Ромодановского сельского поселения |

Согласовано: Представитель теплоснабжающей организации:

ООО «Источник»______________________________________        ООО «Газспецсервис»_______________________________