 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

--

от « 24  »  ноября 2025 г.                                                                                  № 182
п. Ромоданово

Об утверждении муниципальной Программы 
«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений и предупреждение негативного воздействия вод»

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9,15 Федерального закона от 21.07.1997  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца  опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», Решения Совета депутатов Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 29.12.2022 г. №8  «Соглашение о принятии части полномочий Ромодановского муниципального района в области территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ромодановскому сельскому поселению»,   на основании Устава Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздействия вод» (Приложение к настоящему постановлению).

2.    Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

4.    Постановление вступает в силу с момента обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

И.о.Главы Ромодановского   

сельского поселения                                               А.Н.Столберов
МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД»

ПАСПОРТ

муниципальной   программы 

на 2026-2030 годы

	Наименование

          Программы
	Муниципальная  программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздействия вод»  (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 6 октября 2003года        №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;    Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Водный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ « О безопасности гидротехнических сооружений»

	Заказчик

Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик

Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

	Цель и задачи
	Приведение в безопасное состояние эксплуатируемых гидротехнических сооружений на территории муниципального образования Ромодановского сельского поселения
В рамках программы предусматривается решение следующих задач:

- разработать и согласовать с органами федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений правила эксплуатации гидротехнических сооружений;  ст. 9 ФЗ от 21.07.1997   № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
 -  обучить (повышение квалификации) работников эксплуатирующих гидротехнические  сооружений; ст. 9 ФЗ №117 « О безопасности гидротехнических сооружений»; Приказ от 29.01.2007 № 37 « О порядке подготовки и аттестации работников организации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение аварии на гидротехническом сооружении  ст. 15-ФЗ № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений»; ст. 4 ФЗ от 27.07.2010   № 225-ФЗ « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца  опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»

- Разработать и утверждить Декларации безопасности ГТС – 2 шт. 

-  Разработать проектую документации и экспертизу по объекту; «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №2 на овраге Кувака, р.п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»
-  Капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №2 на овраге Кувака в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»



	Целевые индикаторы

и показатели
	 - Показатели содержания ГТС в соответствии с нормативными требованиями.

	 Сроки и этапы

     реализации
	2026-2030 годы

	 Перечень

основных мероприятий
	 1. Капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №2 на овраге Кувака в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»

   2.  Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий.

	 Объемы и источники   финансирования
	Бюджет Ромодановского сельского поселения
Всего  63 335,0 тыс. руб.

 2026 г. - 1035,0 тыс. руб.

 2027 г. - 75,0 тыс.руб.
 2028 г. - 2075,0 тыс. руб.
 2029 г. -60075,0 тыс.руб.
 2030 г. -75,0 тыс.руб.



	 Ожидаемые  конечные результаты
	В результате реализации Программы к 2030 году предполагается:

- увеличить удельный вес ГТС, приведенных к уровню безопасной эксплуатации.

	 Система и контроль

 за реализацией

Программы
	Общее руководство, координацию и контроль за реализацией  Программы осуществляет администрация Ромодановского сельского поселения, Администрация Ромодановского муниципального района (по согласованию).


1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Совокупность водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений как единый водохозяйственный комплекс имеет важнейшее значение для социально-экономического развития муниципального образования.

На территории Ромодановского сельского поселения расположено 2 ГТС:

1) Плотина с водосбросным сооружением, находящаяся  по адресу: Республика Мордовия, Ромодановский район, сооружение №1 на овраге Кувака, объемом 84581,6 куб.м. инв. № 8427, построено в 1977 году, свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2016 г. №13-13/001-13/001/015/2016-41/2, с кадастровым номером 3:16:0000000:389;
2)  Плотина с водосбросным сооружением, находящаяся по адресу: Республика Мордовия, Ромодановский район, сооружение № 2 на овраге Кувака, объемом 178542 куб. м., инв. № 8428, построено в 1977 году,  свидетельство о государственной регистрации права от 06.07.2022 г. №13:16:0000000:288-13/065/2022-2, с кадастровым номером 3:16:0000000:288.
 ГТС №1 капитально отремонтировано в 2016-2017 году, в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. 

ГТС №2- за последние годы эксплуатации, образовалось значительное количество дефектов и локальных повреждений, срочно нуждается в проведении ремонтных работ различной степени капитальности. К объективной причине снижения уровня безопасности гидротехнического сооружения относится и временной фактор, ГТС эксплуатируется 48 лет, ремонтных работ не было. С течением времени под влиянием природных и техногенных нагрузок первоначальное состояние сооружений постепенно ухудшается. 
Общее техническое состояние ГТС №2 аварийное. Узел ГТС пруда на овраге Кувака числится в реестре потенциально опасных гидротехнических сооружений. Собственник ГТС – Ромодановское сельское поселение, кадастровый номер 13:16:0000000:288. Проектная и эксплуатационная документация отсутствует.        

 Задвижки не регулируются, находятся в полуоткрытом состоянии. Шахтный водосброс частично разрушен. В весенний период паводка в результате прорыва плотины в зоне возможного затопления могут оказаться жилые дома и автомобильная дорога Республиканского значения Саранск-Ичалки.

- В 2019 г. выполнен «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц , имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС №1 расположенного на овраге Кувака, п.Ромоданово Ромодановского муниципального района РМ», разработанный ООО институт «Мордовагроводпроект», согласован с Министерством лесного, охотничьего хозяйства природопользования РМ; 

- Принято Постановление администрации Ромодановского сельского поселения от 30.12.2016 г. № 236 «Об утверждении правила эксплуатации ГТС» было отправлено на согласование в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, на которое получили отрицательный ответ. В 2026 году будут разработаны и  утверждены Правила эксплуатации ГТС;  

- декларация безопасности гидротехнического сооружения №1 и №2 на овраге Кувака» не разрабатывалась, так как данный вопрос согласно статьи 14 Федерального    закона    от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не относится к вопросам местного значения  сельского поселения, в связи с чем денежные средства для разработки Декларации  должны быть запланированы в бюджете Ромодановского муниципального района.
На основании «Расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц , имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС №1 и №2 пруда расположенного на овраге Кувака, п.Ромоданово Ромодановского муниципального района РМ»  определено, что в случае прорыва тела плотины пруда (в результате катастрофического паводка) в зону затопления попадают земли площадью 95га, из них – 1,05 га предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства (огородничества), 6,55 га пашня, 87,4  га неиспользуемых (неудобных земель) овражно – балочных земель, автодорога Саранск- Ичалки и автодорога местного значения. В р. п. Ромоданово – 15 жилых домов с хозяйственными постройками.    
Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздействия вод» позволит улучшить экологическую ситуацию, а также будет
способствовать защите населения от последствий воздействия водной среды
 в границах Ромодановского сельского поселения.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу:
- предотвращение возможного материального ущерба от аварий на
гидротехнических сооружениях, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление и разрушение жилого фонда, затопление сельскохозяйственных угодий.         

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является приведение к безопасному состоянию эксплуатируемых ГТС на территории Ромодановского сельского поселения. Достижение цели возможно путем своевременного проведения необходимых ремонтных работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию ГТС и осуществление мероприятий по охране водных объектов.

В рамках Программы предусматривается решение следующих первоочередных задач:

1. Проведение инвентаризации ГТС №2 администрацией Ромодановского сельского поселения  в части обследования их технического состояния в целях определения мероприятий по обеспечению их безопасной эксплуатации.  

Решение этой задачи создаст базу для решения не менее важной задачи - принятия решений о восстановлении, ремонте, консервации ГТС №2, безопасность которой при существующих обстоятельствах не может быть обеспечена в полной мере.

2. Проведение   капитального ремонта ГТС №2 для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

3. Осуществление мер по содержанию ГТС №1 и №2 и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

4. Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании  целевых индикаторов и показателей.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа ориентирована на период с 2026 по 2030 годы.

          4. Система основных мероприятий Программы

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мероприятий. Мероприятия Программы будут осуществляться по следующим направлениям:

4.1. разработать и согласовать с органами федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений правила эксплуатации гидротехнических сооружений;  ст. 9 ФЗ от 21.07.1997   № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
 4.2. обучение (повышение квалификации) работников эксплуатирующих гидротехнические  сооружений; ст. 9 ФЗ №117 « О безопасности гидротехнических сооружений»; Приказ от 29.01.2007 № 37 « О порядке подготовки и аттестации работников организации, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

4.3. страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение аварии на гидротехническом сооружении  ст. 15-ФЗ № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений»; ст. 4 ФЗ от 27.07.2010   № 225-ФЗ « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца  опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»

4.4.  Разработка и утверждение Декларации безопасности ГТС – 2 шт. 

4.5. Разработка проектой документации и экспертизы по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №2 на овраге Кувака, р.п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»

4.6.Капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №2 на овраге Кувака в п. Ромоданово Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»

5. Ресурсное обеспечение Программы

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации Программы отражено в таблице.

Заказчик Программы ежегодно, с учетом реализации мероприятий Программы, уточняет объемы необходимых средств для их финансирования в очередном году и представляет бюджетную заявку с обоснованием объемов финансирования Программы в очередном финансовом году.

	№

пп/п
	Задача

(мероприятие)
	Объем финансирования  в

тыс. руб.
	по годам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Разработать и согласовать с органами федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений правила эксплуатации гидротехнических сооружений
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Обучение (повышение квалификации) работников эксплуатирующих гидротехнические  сооружений.
	25,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	3
	 Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение аварии на гидротехническом сооружении.
	200,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	4

	 Содержание ГТС №1 и №2  
	150,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	7


	Декларация гидротехнических сооружениях №1 и №2
	960,0
     
	960,0
	0
	0


	0
	   0

	
	Административный штраф
	         0
	0
	0
	0 
	0  
	0

	
	 Разработка ПСД
	2000,0
	0
	
	2000,0
	0
	0

	
	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №2
	60000,0
	0
	
	0
	60000,0
	0

	Всего по программе
	63335,0
	1035,0
	75,0
	2075,0
	60075,0
	75,0


- Объемы средств предусмотрены из бюджета Ромодановского сельского поселения с учетом ежегодно выделяемых средств из бюджета Ромодановского муниципального района и бюджета Республики Мордовия.
  6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

          Разработчик Программы- администрация Ромодановского сельского поселения - осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

-осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контролирует   ход ее выполнения;

- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств,  необходимых для финансирования в отчетном финансовом году и плановом периоде и в случае необходимости подготавливает соответствующие  изменения в Программу;

    Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

7. Оценка эффективности реализации Программы

 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле


[image: image1.emf],

где N – количество показателей (индикаторов) Программы; 


[image: image2.emf] – плановое значение n-го показателя (индикатора);


[image: image3.emf]– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;


[image: image4.emf] – плановая сумма финансирования по Программе;


[image: image5.emf]– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Перечень показателей (индикаторов) результатов реализации Программы

Таблица 1

	№

п/п


	Наименование показателя

(индикатора)
	Ед.
изм.

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	наличие декларации по

безопасности

гидротехнических

сооружений 
	Шт.
	0
	1
	1
	0
	0

	2.
	количество индивидуальных

жилых и садовых домов, защищенных от затопления
	Шт.
	13
	13
	13
	13
	13

	3.
	площадь территории,

защищенной от затопления
	га
	95
	95
	95
	95
	95

	4.
	количество людей,

проживающих в

индивидуальных жилых домах
	Чел.
	23
	23
	23
	23
	23

	5.
	протяженность

автомобильных дорог
	Км.
	1
	1
	1
	1
	1


Источники получения информации о достигнутых показателях:

1. Отчеты администрации;

2. Акты о выполненных работах.
8. Механизм реализации и Порядок контроля за ходом реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Ромодановского муниципального района и администрация Ромодановского сельского поселение. Реализация и контроль за выполнением Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением администрации Ромодановского сельского поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
в Ромодановском сельском поселении »
Перечень мероприятий на 2026-2030гг.

	№

	Наименование мероприятий

	Объем финансирования,
тыс.руб.
	Период
	Наименование
исполнителя

	
	
	
	Начало, год
	Конец, год
	

	1
	Разработать и согласовать с органами федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений правила эксплуатации гидротехнических сооружений
	0,0
	2026
	2026
	Администрация Ромодановского сельского поселения

	2
	Обучение (повышение квалификации) работников эксплуатирующих гидротехнические  сооружений.
	25,0
	1 раз в год
	
	-*-

	3
	 Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение аварии на гидротехническом сооружении.
	200,0
	1 раз в год
	
	-*-

	4


	 Содержание ГТС №1 и №2  
	150,0
	ежегодно
	
	-*-

	7


	Декларация гидротехнических сооружений №1 и №2
	960,0
	2026
	2027
	-*-

	
	Административный штраф
	0,0
	
	
	-*-

	
	 Разработка ПСД
	2000,0
	2028
	2028
	-*-

	
	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения №2
	60000,0
	2029
	2030
	-*-

	
	Мониторинг состояния
водозащитной дамбы, организация
непрерывного контроля за уровнем
воды в период паводков, дежурство ответственных работников для выполнения действий по устране-нию опасной ситуации.
	0,0
	круглогодично
	
	-*-

	1
	Информирование населения,

Ростехнадзора, органов местного самоуправления и органов МЧС

о возможных и возникших на гидротехнических сооружениях

аварийных ситуациях
	0,0
	круглогодично
	
	-*-


_1824462974.unknown

_1824462976.unknown

_1824462978.unknown

_1824462975.unknown

_1824462972.unknown

